OPĆI UVJETI

Opis nabave:

Predmet nabave je stručni nadzor nad izvođenjem radova na dopuni semaforizacije raskrižja P.Pirkera-Dugoselska-I.Politea-Kobiljačka.

- Opseg poslova: dopuna postojeće semaforske instalacije i instaliranje inoviranih signalnih

semaforskih programa

- Mjesto izvršenja: Raskrižje P.Pirkera-Dugoselska-I.Politea-Kobiljačka

- Početak radova: po potpisu ugovora s izvoditeljem

- Planirana vrijednost radova: 550.000,00  kn (bez PDV-a)

- Rok završetka radova: 3 (tri) mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao. Produženje roka izvršenja radova ne predstavlja osnovu za podnošenja zahtjeva za plaćanje troškova „produženog“ nadzora.

Izvođenjem radova na semaforskim instalacijama je predviđeno slijedeće:

- dobava semaforske opreme,

- demontaža i montaža semaforske opreme,

- građevinski radovi i oprema,

- prometna signalizacija,

- kontrola funkcionalnosti i ispravnosti rada semaforske instalacije.

Radovi će se izvoditi u predviđenom opsegu u skladu s izrađenom projektnom dokumentacijom. Realizacija izvođenja radova na semaforskoj instalaciji po potrebi predviđa izvršenje radova i u poslijepodnevnim i noćnim satima, kao i subotom, nedjeljom, te praznicima, a sve u skladu s odobrenim rješenjem Upravnog tijela Grada Zagreba za uspostavljanje privremene regulacije prometa tijekom izvođenja radova. Vrijednost usluga obavljenih izvan radnog vremena, te u danima vikenda i praznika, neće se uvećavati niti će se priznavati dodatni troškovi.

Rok izvršenja predmeta nabave:

Ponuditelj se obvezuje predmet nabave izvršiti sukcesivno u roku od 3 (tri) mjeseca, u skladu s rokovima i dinamikom izvođenja radova, a plaćanje izvršenih usluga obavit će se po okončanju izvedenih radova na pojedinim lokacijama. Produženje roka izvršenja radova ne predstavlja osnovu za podnošenje zahtjeva za plaćanje troškova „produženog“ nadzora.

Stručni nadzor se sastoji od:

- Uvođenja izvoditelja u posao, te sudjelovanje u pripremnim aktivnostima zajedno s Naručiteljem, Projektantom i Izvođačem vezanim za organizaciju radova i terminske planove;

- Prisustvovanja komisijskim očevidima za potrebe odobravanja privremenih regulacija prometa tijekom izvođenja radova;

- Praćenja dinamike izvođenja radova i u skladu s istom dnevno potpisivanje građevinskog dnevnika, a građevinske knjige u rokovima koji omogućavaju izradu mjesečnih obračuna, odnosno po završetku određene pozicije ili stavke radova;

- Kontrole kvalitete ugrađenih materijala, proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima iz projekta, te nadzor kvalitete dokazane propisanim ispitivanjima i dokumentima, o čemu se vodi odgovarajuća evidencija i izvješća za Naručitelja;

- Pravovremenog pregleda dospjelih materijala i izvedenih radova;

- Ovjere izvršenih radova (mjesečne situacije, odnosno po završetku određenih pozicija ili stavki radova);

- Ovjere obračunske i okončane situacije;

- Praćenja i nadzora realizacije financijskih planova, i u skladu s istom vršenje obrade analize cijena;

- Pripreme i sudjelovanja u postupku primopredaje izvedenih radova;

- Prisustvovanja tehničkim pregledima i koordinacijskim sastancima sazvanim od strane Naručitelja;

- Izrade prijedloga okončanog obračuna uz sudjelovanje u radu Komisije za okončani obračun;

- Sudjelovanja u rješavanju eventualnih izmjena u projektu;

- Izrade završnog izvješća nadzornih inženjera o izvedenim radovima;

- Tijekom trajanja garantnog roka dužan je izvršiti pregled izvedenog objekta-građevine i sastaviti detaljno izvješće o izvršenom pregledu utvrđenih nedostataka, te u slučaju postojanja istih dati uputu za njihovo otklanjanje; u okviru svojih obveza i ovlasti dužan je sudjelovati u otklanjanju uočenih nedostataka;

- Ostali poslovi i obveze stručnog nadzora definirani su u skladu s važećim Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i pratećim važećim propisima.

IZJAVA PONUDITELJA

Poznati su nam ovi Opći uvjeti temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti, te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U __________, __________ 2019.

ZA PONUDITELJA:

_________________________

(pečat i potpis ovlaštene osobe)