OPĆI UVJETI

OPIS ZAHVATA:

Predmetni zahvat obuhvaća obavljanje poslova stručnog nadzora nad izvođenjem radova sanacije stuba Kosirnikova-Istarska-Hercegovačka koja se sastoji od:

1.	Čišćenja i pripreme terena

2.	Zemljanih radova

3.	Betonskih radova

4.	Radova na odvodnji

5.	Bravarskih radova

6.	 Ličilačkih radova

Procijenjena vrijednost  radova sanacije stuba Kosirnikova-Istarska-Hercegovačka  tijekom 90 dana iznosi  300.000,00 kn +PDV. Usluga nadzora nad sanacijom stuba Kosirnikova-Istarska-Hecegovačka

traje 90 dana.     Usluga stručnog nadzora izvršavat će se prema rokovima i dinamici izvođenja radova, uključujući eventualno produženje rokova izvođenja radova, od dana uvođenja u posao izvođača radova, a do predaje završnog izvješća nadzornoga inženjera i ovjere okončane situacije izvoditelja  te za vrijeme eventualnih reklamacija u garantnome roku. Produženje roka izvršenja radova ne predstavlja osnovu za podnošenje zahtjeva za plaćanje troškova „produženog nadzora

## STRUČNI NADZOR SE SASTOJI OD:

  - uvođenje izvoditelja u posao,

  - svakodnevno  praćenje svih faza radova,

  - kontrola kvalitete ugrađenih materijala, proizvoda i opreme te nadzor kvalitete dokazane propisanim ispitivanjima i dokumentima o čemu se vodi odgovarajuće evidencija i izrađuju izvješća za naručitelja,

  - izvještavanje naručitelja  jednom mjesečno o stanju radova

  - ovjera građevinske knjige i dnevnika,

  - ovjera izvršenih radova (privremenih i okončane situacije),

  - izrada završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi građevine,

  - sudjelovanje u radu komisije za pregled i konačni obračun,

  - ostali poslova stručnog nadzora definirani člankom 58. Zakona o gradnji (NN br. 39/19)

IZJAVA PONUDITELJA:

Poznati su nam ovi Opći uvjeti temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _________________________, _______._______. 2019.

(mjesto)                                 (datum)

M.P.                   Za ponuditelja:

___________________________

(pečat i potpis ovlaštene osobe)