OPĆI UVJETI

UVJETI I NAPOMENE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVRŠITELJA USLUGE

Prometnu studiju izraditi i opremiti u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19), Generalnim urbanističkim planom Grada Zagreba (GUP), Pravilnikom o sadržaju, namjeni i razini izrade elaborata za ceste (NN 84/11, 22/13, 54/13), priloženim projektnim zadatkom te ostalim pozitivnim zakonskim propisima koji reguliraju ovo područje.

Ponuditelj o svom trošku osigurava sve radove na terenu potrebne za izradu prometne studije, nabavu potrebnih podloga i ostalo (izvod iz katastra i sl.)

Projektant se obvezuje izraditi i dostaviti:

1. Prometnu studiju/elaborat u 4 (četiri) istovjetna ovjerena primjerka

2. Elektronički zapis (CD medij)  u 1 (jednom) primjerku koji treba obavezno sadržavati:

a) Prometnu studiju/elaborat u PDF i DWG formatu,

b) Nacrte i slično u PDF i DWG formatu.

Podaci koji se nalaze u elektroničkom zapisu ne smiju biti zaključani niti pod zaštitom te se mora omogućiti normalno korištenje podataka na mediju.

SVE NAVEDENO DOSTAVITI NA ADRESU: GRAD ZAGREB, Gradski ured za mjesnu samoupravu, Ulica grada Vukovara 56a/I kat, soba 123 (pon-pet: od 8:30 do 11:30 sati, te od 13:00 do 15:00 sati).

Projektant se obvezuje sudjelovati na koordinacijskim sastancima s Investitorom (Gradski ured za mjesnu samoupravu) bez posebne naknade tj. navedeno je uključeno u cijenu ponude, a u cilju usklađivanja prometne studije.

UPUTA PROJEKTANTU ZA NAPLATU IZVRŠENE USLUGE:

- Okončana situacija dostavlja se za 100% izvršenje ugovorene usluge što podrazumijeva dostavljenu konačnu verziju prometne studije.

ROK ZA IZVRŠENJE USLUGE:

- Rok za izvršenje usluge je 2 mjeseca od uvođenja u posao (potpisivanje Zapisnika o uvođenju u posao)

- Datum okončanog izvršenja usluge, određen Zapisnikom o uvođenju u posao, smatra se zadnji datum do kojeg je potrebno dostaviti prometnu studiju.

NAPOMENA:

Ne dozvoljava se produljenje roka izvršenja usluge izrade predmetne studije. Ukoliko Izvršitelj usluge smatra da nije u mogućnosti izvršiti uslugu u danom roku obvezan je o tome obavijestiti Investitora (Gradski ured za mjesnu samoupravu) najkasnije 20 radnih dana prije isteka određenog roka.

Izjava ponuditelja

Upoznati smo s gore navedenim Općim uvjetima i prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U __________________, _______ 2019.

Za ponuditelja

__________________________

(pečat i potpis ovlaštene osobe, ukoliko je primjenjivo)