OPĆI UVJETI I NAPOMENE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVRŠITELJA USLUGE

Glavni projekt i izvedbeni projekt izraditi i opremiti u skladu sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom, Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19), Generalnim urbanističkim planom Sesveta (GUP), projektnim zadatkom te ostalim pozitivnim zakonskim propisima koji reguliraju ovo područje, kako bi se mogle ishoditi dozvole te nesmetano izvoditi radovi.

Glavni i izvedbeni projekt potrebno je izraditi u skladu s posebnim uvjetima nadležnih javnopravnih tijela.

Potrebno je voditi računa da se niti jednim dijelom projekta ne ulazi u čestice u privatnom vlasništvu!

Ukoliko se planirani zahvat odvija na čestici u privatnom vlasništvu projektant prekida izradu te obavezno o tome obavještava Investitora (Gradski ured za mjesnu samoupravu) kako bi isti poduzeo sve potrebne zakonske radnje za daljnje projektiranje predmetnog zahvata.

Ponuditelj o svom trošku osigurava sve radove na terenu potrebne za izradu projekta, nabavu potrebnih podloga i ostalo (katastar i sl.)

Projektant se obvezuje izraditi:

- Idejni projekt

- Glavni projekt

- Izvedbeni projekt

- Elektronički zapis (CD medij) u 1 (jednom) primjerku koji treba obavezno sadržavati:

a) Glavni i izvedbeni projekt u PDF i DWG formatu,

b) Troškovnik radova sa procijenjenom vrijednosti radova u EXCEL formatu,

c) Nacrte i situacije u PDF i DWG formatu.

Podaci koji se nalaze u elektroničkom zapisu ne smiju biti zaključani niti pod zaštitom te se mora omogućiti normalno korištenje podataka na mediju te omogućiti prepravke u svrhu pripreme dokumentacije za nadmetanje za buduće radove ili usluge.

Projektant se obvezuje dostaviti Investitoru:

- Idejni projekt u 1 (jednom) primjerku za potrebe vođenja evidencije o izrađenoj i dostavljenoj dokumentaciji;

- Očitovanje o stanju imovinsko-pravnih odnosa;

- Glavni projekt u 1 (jednom) primjerku za potrebe vođenja evidencije o izrađenoj i dostavljenoj dokumentaciji;

- Glavne/izvedbene projekte u 6 (šest) istovjetnih primjeraka;

- Elektronički zapis (CD medij) u 1 (jednom) primjerku.

SVE NAVEDENO DOSTAVITI NA ADRESU: GRAD ZAGREB, Gradski ured za mjesnu samoupravu, Ulica grada Vukovara 56a/I kat, soba 104 (pon-pet: od 8:30 do 11:30 sati, te od 13:00 do 15:00 sati).

Projektant se obvezuje da će tijekom postupka ishođenja svih potrebnih suglasnosti (posebni uvjeti, potvrde/suglasnosti na Glavni projekt),  po potrebi izvršiti nužne preinake ukoliko bude potrebe i zahtjeva od strane nadležnih javnopravnih tijela i Investitora (Gradski ured za mjesnu samoupravu).

Izvedbeni projekti moraju biti u skladu s glavnim projektom te se projektant obvezuje izvršiti preinake na njima, ukoliko dođe do promjena na glavnom projektu tijekom postupka ishođenja dozvola.

Projektant se obvezuje sudjelovati na koordinacijskim sastancima s Investitorom (Gradski ured za mjesnu samoupravu), nadležnim tijelima, komunalnim i ostalim javnim poduzećima (bez posebne naknade, tj. navedeno je uključeno u cijenu ponude), a u cilju usklađivanja projektne dokumentacije.

Obaveza projektanta je dostava podataka, putem elektroničke pošte, o stanju izrađene dokumentacije svaka 2 (dva) mjeseca i to na sljedeću adresu: kresimir.kuncevic@zagreb.hr

Ukoliko projektant prilikom pripreme i izrade dokumentacije uvidi da zbog određenih razloga (npr. privatne čestice, čišćenje trase…) nije moguće nastaviti projektirati, odnosno uvidi problematiku koja bi mogla uzrokovati neizvršenje usluge obavezan je o tome upozoriti Investitora, te zaustaviti daljnje radnje dok Investitor ne riješi situaciju, a o kojem će biti pravovremeno obaviješten.

ROK ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

Rok za izvršenje usluge je 9 mjeseci od uvođenja u posao (potpisivanje Zapisnika o uvođenju).

U rokove se ne ubrajaju dani potrebni za davanje suglasnosti od strane Naručitelja, kao niti dani potrebni za ishođenje potrebnih potvrda, dozvola, mišljenja ili suglasnosti nadležnih tijela na koje Izvršitelj neće moći utjecati pri čemu se pisanim putem mora dokazati trajanje istih (npr. dostava Naručitelju potvrde o predaji zahtjeva nadležnim tijelima, odnosno podneska kojim se požuruje postupanje po zahtjevu ukoliko se zatraženo ne dobije u primjerenom roku).

Datum okončanog izvršenja usluge određen Zapisnikom o uvođenju smatra se zadnji datum do kojeg je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu te dostaviti svu dokumentaciju temeljem koje se planiraju i izvode radovi.

UPUTA PROJEKTANTU ZA NAPLATU IZVRŠENE USLUGE:

Projektant može naplatiti dio usluge ili cijelu uslugu ovisno o dostavljenoj dokumentaciji u papirnatom obliku i elektroničkoj obliku, a plaćanje će se odobriti od strane Investitora prema njegovom nahođenju te uvidu u ponuđene cijene troškovnika/tehničke specifikacije.

Konačno izvršenje usluge (100 % naplate usluge) smatra se ishođena građevinska dozvola te dostava potrebne dokumentacije za daljnju aktivnost Investitora vezanu za pripremu i izvođenje radova.

NAPOMENA:

Ne dozvoljava se produljenje roka izrade predmetne projektne dokumentacije.

Projektant se obvezuje, po potrebi, tijekom izvođenja samih radova, dati dodatno pojašnjenje dijelova tehničke dokumentacije ili izvršiti eventualno potrebne izmjene ili dopune iste (uz upis u građevinski dnevnik).

Izjava ponuditelja

Upoznati smo s gore navedenim Uputama i prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U __________________, _______ 2019.

Za ponuditelja

__________________________

(pečat i potpis ovlaštene osobe, ukoliko je primjenjivo)