2.1.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Donji grad u 2019. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2019. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

| Vrsta komunalne djelatnosti | Sredstva u Programu GČ | Sredstva u planovima MKA MO | Ukupna planirana sredstva | Ukupno izvršeno (u kunama) | Izvršeno (u %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 903.000,00 | 0,00 | 903.000,00 | 1.020.166,13 | 112,98 |
| održavanje čistoće javnih površina | 8.856.000,00 | 0,00 | 8.856.000,00 | 14.786.317,69 | 166,96 |
| održavanje javnih zelenih površina | 5.943.700,00 | 3.845.520,00 | 9.789.220,00 | 9.789.220,00 | 100,00 |
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 2.973.000,00 | 3.021.480,00 | 5.994.480,00 | 3.445.145,23 | 57,47 |
| Ukupno | 18.675.700,00 | 6.867.000,00 | 25.542.700,00 | 29.040.849,05 | 113,69 |

2.1.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Na području Gradske četvrti u tijeku 2019. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. očistila je 1.557 od ukupno 3.050 slivnika.

Za izvršenje navedenih poslova utrošeno je 1.020.166,13 kuna, odnosno  112,98% planiranih sredstava.

2.1.3. Održavanje čistoće javnih površina

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2019. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 774.384 m², strojno čišćenje 237.054 m² velikom i 292.197 m² malom čistilicom te pranje autocisternom 730.398 m² javnih površina.

Vrijednost radova izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi:

| Vrsta radova | Vrijednost radova (s PDV-om) |
| --- | --- |
| Ručno čišćenje | 8.106.566,40 |
| Strojno čišćenje - velika i mala čistilica | 1.858.770,45 |
| Strojno pranje - cisterna | 2.556.440,35 |
| Deponiranje otpada | 447.161,70 |
| Održavanje urbane opreme u pješačkoj zoni | 302.667,10 |

Za područje Gradske četvrti bilo je planirano ukupno 8.856.000,00 a potrošeno je 14.786.317,69 kuna, odnosno 166,96 % planiranih sredstava.

2.1.4. Održavanje javnih zelenih površina

Na području gradske četvrti Donji grad evidentirano je 270.609 m2 ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 173.749 m2 sa 29.995 komada raznog grmlja, 8.944 m  živica, 3.076 komada drvorednih stabala u 22.611 m drvoreda, 2.151 kom parkovnih stabala,  7.722 m2 cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 268 ukrasnih posuda, 46.012 m2 raznih staza, antitraumatskih podloga 3.363 m2, 143 sprava na dječjim igralištima, 331 koš za smeće, 992 klupa, 22 stola, 8.423 m zaštitnih ograda, 2.367 kom klamerica i stupića, 365 m2 pješčanika, 9.856 m2 uređenih površina u kazetama.

Tijekom 2019. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana redovitog održavanja, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

| Opis radova | Vrijednost radova (s PDV-om) |
| --- | --- |
| Čišćenje javnih zelenih površina. | 670.518,80 |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. | 1.944.300,68 |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina. | 1.504.070,98 |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 1.548.595,15 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 1.883.806,65 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 904.943,76 |
| Fitosanitetska zaštita. | 133.185,39 |
| Čišćenje snijega. | 126.544,51 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka. Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređivanje neuređenih površina, održavanje mehanizacije koja se koristi pri realizaciji programa. | 1.073.254,09 |

Za financiranje izvršenih radova potrošeno je ukupno 9.789.220,00 kuna,

2.1.5. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta

Na području Gradske četvrti Donji grad evidentirano je 43.517,60 metara prometnica ukupne površine 374.842,02 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 2,70 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti u izvještajnom je razdoblju utrošeno ukupno 3.445.145,23 kuna i to za sljedeće osnovne namjene:

| Skupina poslova | Vrijednost (s PDV-om) |
| --- | --- |
| Ljetno održavanje | 941.897,18 kn |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 0,00 kn |
| Udio Gradske četvrti u troškovima zimskog održavanja i drugim zajedničkim troškovima održavanja na razini Grada | 2.503.248,05 kn |

U okviru ljetnog održavanja podružnica Zagrebačke ceste izvela je sljedeće važnije radove:

| Opis radova | Količina |
| --- | --- |
| Sanacija asfaltnih površina | 266,34 tona asfalta |
| Sanacija hladnim asfaltom | 1,5 tone asfalta |
| Rušenje i ugradnja novih rubnjaka | 19 m |
| Sanacija poklopaca komunalnih instalacija | 2 kom |
| Sanacija propada | 574,46 m² |