2.10.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Črnomerec u 2019. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2019. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

| Vrsta komunalne djelatnosti | Sredstva u Programu GČ | Sredstva u planovima MKA MO | Ukupna planirana sredstva | Ukupno izvršeno (u kunama) | Izvršeno (u %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 855.000,00 | 0,00 | 855.000,00 | 692.772,68 | 81,03 |
| održavanje čistoće javnih površina | 4.698.000,00 | 0,00 | 4.698.000,00 | 4.056.804,12 | 86,35 |
| održavanje javnih zelenih površina | 1.420.300,00 | 1.823.400,00 | 3.243.700,00 | 3.243.700,00 | 100,00 |
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 2.644.000,00 | 7.293.600,00 | 9.937.600,00 | 11.609.225,94 | 116,82 |
| Ukupno | 9.617.300,00 | 9.117.000,00 | 18.734.300,00 | 19.602.502,74 | 104,63 |

2.10.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Na području Gradske četvrti u tijeku 2019. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. izvršila je sljedeće poslove održavanja objekata i uređaja za odvodnju atmosferskih voda:

| Vrsta radova | Količina radova |
| --- | --- |
| Čišćenje slivnika | 1987 komada (od ukupno 2890) |
| Održavanje odvodnje podvožnjaka | 185 radnih sati |
| Održavanje odvodnje pothodnika | 100 radnih sati |
| Čišćenje linijskih rešetki | 53 radnih sati |

Za izvršenje navedenih poslova upotrijebljeno je 692.772,68 kuna, odnosno 81,03% planiranog.

2.10.3. Održavanje čistoće javnih površina

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2019. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 540.720 m², strojno čišćenje velikom čistilicom 384.116 m² te pranje autocisternom 535.218 m² javnih površina.

Vrijednost radova  izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi:

| Vrsta radova | Vrijednost radova (u kunama) |
| --- | --- |
| Ručno čišćenje | 2.206.519,20 |
| Strojno čišćenje - velika čistilica | 609.928,90 |
| Strojno pranje - cisterna | 561.975,74 |
| Deponiranje otpada | 392.041,78 |

Na području Gradske četvrti za ovu je namjenu ukupno potrošeno 4.056.804,12 kuna, odnosno 86,35% od planiranih sredstava.

2.10.4. Održavanje javnih zelenih površina

Na području gradske četvrti Črnonerec evidentirano je 209.706 m2 ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 187.997 m2 sa 6.713 komada raznog grmlja, 1911 m  živica, 692 komada drvorednih stabala u 5.918 m drvoreda, 2.285 kom parkovnih stabala, 912 m2 cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 43 ukrasne posude, 11.649 m2 raznih staza, antitraumatskih podloga 1.669 m2, 107 sprava na dječjim igralištima, 121 koševa za smeće, 326 klupa, 42 stolova, 1.366 m zaštitnih ograda, 1.349 kom klamerica i stupića, 1.650 m2 kazeta u drvoredima 11.134 m2 neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

U tijeku 2019. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

| Opis radova | Vrijednost radova (s PDV-om) |
| --- | --- |
| Čišćenje javnih zelenih površina- | 182.804,10 |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. | 1.017.489,96 |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina | 540.005,28 |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 222.866,38 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 251.261,78 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 387.639,44 |
| Fitosanitetska zaštita. | 14.149,03 |
| Čišćenje snijega. | 77.185,60 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka. Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređenje neuređenih površina, održavanje mehanizacije koja se koristi pri realizaciji programa. | 550.298,45 |

Za financiranje izvršenih radova potrošeno je ukupno 3.243.700,00 kuna.

2.10.5. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta

Na području Gradske četvrti Črnomerec evidentirana su 115.592,4 metra prometnica ukupne površine 622.561 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 4,60 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti u 2019. utrošeno je ukupno 6.730.181,85kuna i to za sljedeće osnovne namjene:

| Skupina poslova | Vrijednost (s PDV-om) |
| --- | --- |
| Ljetno održavanje | 4.147.934.32 kn |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 3.196.498,63 kn |
| Udio Gradske četvrti u troškovima zimskog održavanja i drugim zajedničkim troškovima održavanja na razini Grada | 4.264.792.98 kn |

U okviru ljetnog održavanja podružnica Zagrebačke ceste izvela je sljedeće važnije radove:

| Opis radova | Količina |
| --- | --- |
| Sanacija asfaltnih površina | 151,70 tona asfalta |
| Sanacija hladnim asfaltom | 1,5 tona asfalta |
| Strojno profiliranje kolnika | 69.800,00 m² |
| Sanacija poklopaca komunalnih instalacija | 28 kom. |
| Strojna košnja trave i orezivanje grmlja | 378.200,00 m² |
| Sanacija propada | 491,17 m² |

Realizacijom planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora asfaltirano je 2.502,00 metara cesta i to:

| MJESNI ODBOR | NAZIV ULICE | DUŽINA (m) | POVRŠINA (m²) | IZNOS (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bartol Kašić | Selska od B. Filipovića do Gradišćanske | 351,40 | 1.625,54 | 429.900,96 |
| Jelenovac | Dr. A. Šercera | 720,70 | 3.122,75 | 688.861,46 |
| Ban Keglević | Janka Grahora | 97,00 | 289,39 | 86.928,61 |
|  | Trg Francuske Republike | 183,40 | 543,49 | 144.544,86 |
|  | Ilica 198 - 216 | 212,00 | 636,00 | 140.324,53 |
| Medvedgrad | Miheljščak | 100,00 | 392,60 | 149.135,24 |
| Sveti Duh | Črnomerec (Gudura) | 445,45 | 1.845,60 | 504.809,16 |
| Gornja Kustošija | Gorenščak | 230,00 | 108,51 | 112.032,60 |
|  | Hodošanska | 79,20 | 383,47 | 160.205,66 |
|  | Završje 1 - 1D | 82,85 | 449,99 | 140.455,82 |
| UKUPNO (bez PDV-a) |  | 2.502,00 | 9.397,34 | 2.557.198,90 |
| UKUPNO (s PDV-om) |  |  |  | 3.196.498,63 |