2.11.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Gornja Dubrava u 2019. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2019. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

| Vrsta komunalne djelatnosti | Sredstva u Programu GČ | Sredstva u planovima MKA MO | Ukupna planirana sredstva | Ukupno izvršeno (u kunama) | Izvršeno (u %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 1.299.000,00 | 0,00 | 1.299.000,00 | 1.172.206,04 | 90,24 |
| održavanje čistoće javnih površina | 6.129.000,00 | 0,00 | 6.129.000,00 | 3.889.393,33 | 63,46 |
| održavanje javnih zelenih površina | 6.033.000,00 | 4.863.705,00 | 10.896.705,00 | 10.896.705,00 | 100,00 |
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 7.225.000,00 | 9.874.795,00 | 17.099.795,00 | 20.183.592,16 | 118,03 |
| Ukupno | 20.686.000,00 | 14.738.500,00 | 35.424.500,00 | 36.141.896,53 | 102,03 |

2.11.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

U tijeku 2019. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. očistila je 1.615 od ukupno 4.390 slivnika na području Gradske četvrti.

Za izvršenje navedenih poslova upotrijebljeno je 1.172.206,04 kn od ukupno planiranih 1.299.000,00 kuna što iznosi 90,24% od planiranog.

| Vrsta radova | Količina radova |
| --- | --- |
| Čišćenje slivnika | 1.615 |
| Izvanredno čišćenje mreže | 620 metara |

2.11.3. Održavanje čistoće javnih površina

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2019. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 473.965 m², strojno čišćenje 569.276 m² velikom i 122.038 m² malom čistilicom te pranje autocisternom 520.904 m² javnih površina.

Vrijednost radova izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi:

| Vrsta radova | Vrijednost radova (s PDV-om) |
| --- | --- |
| Ručno čišćenje | 1.908.477,60 |
| Strojno čišćenje - velika i mala čistilica | 885.067,50 |
| Strojno pranje - cisterna | 762.656,60 |
| Deponiranje otpada | 105.197,61 |
| Zimska služba | 13.433,30 |

Od planiranih  6.129.000,00 na području Gradske četvrti potrošeno je 3.889.393,33 kuna što iznosi 63,46% od planiranih sredstava.

2.11.4. Održavanje javnih zelenih površina

Na području gradske četvrti Dubrava gornja evidentirano je 870.986 m2 ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 804.911 m2 sa 24.241 komada raznog grmlja, 4.750 m  živica, 1.565 komada drvorednih stabala u 10.692 m drvoreda, 9.122  kom parkovnih stabala,  3.879 m2 cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 10 ukrasnih posude, 37.391 m2 raznih staza, antitraumatskih podloga 4.043 m2, 257 sprava na dječjim igralištima, 268 koševa za smeće, 744 klupa, 45 stola, 1.653 m zaštitnih ograda, 324 kom klamerica i stupića,  111 m2 pješčanika,  te 437.558 m2 neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

U tijeku 2019. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

| Opis radova | Vrijednost radova (s PDV-om) |
| --- | --- |
| Čišćenje javnih zelenih površina. | 432.470,40 |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. | 5.131.395,30 |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina. | 1.544.397,90 |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 743.172,95 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 507.274,41 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 1.206.386,43 |
| Fitosanitetska zaštita. | 13.226,26 |
| Čišćenje snijega. | 63.463,64 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka. Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređenje neuređenih površina, održavanje mehanizacije koja se koristi pri realizaciji programa. | 1.254.917,71 |

Za financiranje izvršenih radova potrošeno je ukupno 10.896.705,00 kn

2.11.5. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta

Na području Gradske četvrti Gornja Dubrava evidentirano je 213.341,5 metara prometnica ukupne površine  1.060.286,65 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 7,70 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti u 2019. utrošeno je ukupno 13.321.841,57 kuna i to za sljedeće osnovne namjene:

| Skupina poslova | Vrijednost (s PDV-om) |
| --- | --- |
| Ljetno održavanje | 6.182.948,97kn |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 6.861.750,59 kn |
| Udio Gradske četvrti u troškovima zimskog održavanja i drugim zajedničkim troškovima održavanja na razini Grada | 7.138.892,60kn |

U okviru ljetnog održavanja podružnica Zagrebačke ceste izvela je sljedeće važnije radove:

| Opis radova | Količina |
| --- | --- |
| Sanacija asfaltnih površina | 1.375,0 tona asfalta |
| Sanacija hladnim asfaltom | 28,0 tona asfalta |
| Strojno profiliranje kolnika | 79.700,0 m² |
| Rušenje i ugradnja novih rubnjaka | 591,90 m |
| Sanirano poklopaca komunalnih instalacija | 23 kom. |
| Strojna košnja trave i orezivanje grmlja | 1.263.200,00 m² |
| Sanacija propada | 936,91 m² |

Realizacijom planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora asfaltirana su 5.980 metara cesta i to:

| MJESNI ODBOR | NAZIV ULICE | DUŽINA (m) | POVRŠINA (m2) | IZNOS (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeleni Brijeg | Miroševečina | 183,00 | 832,00 | 162.253,47 |
| Branovec - Jalševec | Branovečka | 385,00 | 2389,00 | 447.529,76 |
| Granešina | Goričanci | 141,00 | 633,00 | 194.034,65 |
|  | Granešina | 411,00 | 1644,00 | 401.486,88 |
| Granešinski Novaki | Novački Vidikovac | 176,00 | 875,00 | 175.685,68 |
| Miroševec | Blažuni | 122,00 | 604,00 | 92.290,15 |
|  | Mrnjaki | 146,00 | 557,00 | 90.832,53 |
| Novoselec | Branovečina 21 - 35 | 181,00 | 1530,00 | 306.884,76 |
| Čučerje | Kuntićev odvojak | 151,00 | 453,00 | 67.167,51 |
|  | Marije Sniježne kbr. 4 - 10 | 78,00 | 248,00 | 42.549,76 |
|  | Selščak | 255,00 | 969,00 | 101.506,38 |
|  | Kuntićeve stube | 144,00 | 773,00 | 88.712,38 |
|  | Šuškovići odvojak | 136,00 | 462,00 | 58.466,45 |
| Dankovec | Goliš I. odvojak | 300,00 | 710,00 | 142.552,50 |
|  | Goliš | 222,00 | 838,00 | 79.439,23 |
|  | Hađuri | 97,00 | 415,00 | 65.326,38 |
| Trnovčica | Julijana Jelinića | 314,00 | 1663,00 | 371.810,48 |
| Poljanice | Golska | 176,00 | 855,00 | 171.071,30 |
|  | Lazi III. | 188,00 | 752,00 | 181.393,80 |
| Gornja Dubrava | Degidovačka | 334,00 | 2001,00 | 408.337,12 |
|  | Zdenački zavoj | 338,00 | 1692,00 | 378.263,24 |
| Dubrava - središte | Mišulinovačka | 62,00 | 325,00 | 68.971,22 |
|  | Idrijska | 221,00 | 2400,00 | 479.813,85 |
| Studentski Grad | Novoselska | 313,00 | 940,0 | 151.043,34 |
|  | Kopanička | 360,00 | 1577,00 | 300.964,99 |
| Klaka | Malševečka | 69,00 | 205,00 | 41.870,70 |
|  | Svetojakobska | 126,00 | 673,00 | 138.016,56 |
| UKUPNO (bez PDV-a) |  | 5.980,00 | 28.420,00 | 5.489.400,47 |
| UKUPNO (s PDV-om) |  |  |  | 6.861.750,59 |