2.12.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Donja Dubrava u 2019. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2019. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

| Vrsta komunalne djelatnosti | Sredstva u Programu GČ | Sredstva u planovima MKA MO | Ukupna planirana sredstva | Ukupno izvršeno (u kunama) | Izvršeno (u %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 1.018.000,00 | 0,00 | 1.018.000,00 | 998.244,67 | 98,06 |
| održavanje čistoće javnih površina | 2.754.000,00 | 0,00 | 2.754.000,00 | 1.782.604,83 | 64,73 |
| održavanje javnih zelenih površina | 2.097.450,00 | 2.019.195,00 | 4.116.645,00 | 4.116.645,00 | 100,00 |
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 3.099.000,00 | 5.459.305,00 | 8.558.305,00 | 10.477.998,95 | 122,43 |
| Ukupno | 8.968.450,00 | 7.478.500,00 | 16.446.950,00 | 17.375.493,45 | 105,6457 |

2.12.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Na području Gradske četvrti u tijeku 2019. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. izvršila je sljedeće poslove održavanja objekata i uređaja za odvodnju atmosferskih voda:

| Vrsta radova | Količina radova |
| --- | --- |
| Čišćenje slivnika | 4.564 komada (od ukupno 3.440) |
| Održavanje odvodnje podvožnjaka | 103 radna sata |
| Održavanje odvodnje pothodnika | 98 radna sata |

Za izvršenje navedenih poslova utrošeno je 998.244,67kuna, odnosno 98,06 % od planiranog.

2.12.3. Održavanje čistoće javnih površina

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2019. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 264.947 m², strojno čišćenje 137.491 m² velikom i pranje autocisternom 154.402 m² javnih površina.

Vrijednost radova  izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi:

| Vrsta radova | Vrijednost radova (s PDV-om) |
| --- | --- |
| Ručno čišćenje | 811.874,40 |
| Strojno čišćenje - velika čistilica | 376.719,75 |
| Strojno pranje - cisterna | 222.501,93 |
| Deponiranje otpada | 301.269,38 |
| Zimska služba | 13.292,80 |

Od planiranih 2.754.000,00 na području Gradske četvrti potrošeno je 1.782.604,83 kuna što iznosi 64,73% od planiranih sredstava.

2.12.4. Održavanje javnih zelenih površina

Na području gradske četvrti Dubrava donja evidentirano je 235.673 m2 ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 219.041 m2 sa 2.134 komada raznog grmlja, 3.410 m  živica, 1.081 komada drvorednih stabala u 7.072 m drvoreda, 2.155 kom parkovnih stabala, 705 m2 cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 108 ukrasne posude, 8.723 m2 raznih staza, antitraumatskih podloga 1.485 m2, 127 sprava na dječjim igralištima, 88 koša za smeće, 213 klupa, 8 stolova, 740 m zaštitnih ograda, 536 kom klamerica i stupića, 39 m2 pješčanika te 150.621 m2 neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

U tijeku 2019. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

| Opis radova | Vrijednost radova (s PDV-om) |
| --- | --- |
| Čišćenje javnih zelenih površina. | 206.514,10 |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. | 1.787.947,95 |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina. | 664.826,68 |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 289.929,24 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 117.769,95 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 317.740,81 |
| Fitosanitetska zaštita. | 5.536,58 |
| Čišćenje snijega. | 58.478,35 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka. Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređenje neuređenih površina, održavanje mehanizacije koja se koristi pri realizaciji programa. | 667.901,35 |

Za financiranje izvršenih radova potrošeno je ukupno 4.116.645,00  kuna

2.12.5. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta

Na području Gradske četvrti Donja Dubrava evidentirano je 98.340 metara prometnica ukupne površine 530.802,35 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 3,90 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti u 2019. utrošeno je ukupno 5.292,685,00 kuna i to za sljedeće osnovne namjene:

| Skupina poslova | Vrijednost (s PDV-om) |
| --- | --- |
| Ljetno održavanje | 1.676.882,25 kn |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 5.185.313,95 kn |
| Udio Gradske četvrti u troškovima zimskog održavanja i drugim zajedničkim troškovima održavanja na razini Grada | 3.615.802,75kn |

U okviru ljetnog održavanja podružnica Zagrebačke ceste izvela je sljedeće važnije radove:

| Opis radova | Količina |
| --- | --- |
| Sanacija asfaltnih površina | 129,03 tone asfalta |
| Sanacija hladnim asfaltom | 3.1 tone asfalta |
| Rušenje i ugradnja novih rubnjaka | 75,40 m |
| Sanacija poklopaca komunalnih instalacija | 23 kom. |
| Strojna košnja trave | 17.200,00 m² |
| Sanacija propada | 843,70 m² |

Realizacijom planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora asfaltirano je 2813,45 metara cesta i to:

| MJESNI ODBOR | NAZIV ULICE | DUŽINA (m) | POVRŠINA (m2) | IZNOS (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resnički Gaj | Čulinečka | 419,50 | 3915,50 | 748.222,04 |
| Stari Retkovec | VII Retkovec | 193,00 | 1408,00 | 360.087,62 |
| Donja Dubrava | Cerska kbr. 3 | 72,00 | 756,68 | 217.332,72 |
|  | Jorgovanska | 106,00 | 789,95 | 260.058,78 |
|  | Gračačka | 277,65 | 1505,63 | 327.467,89 |
|  | Gračački zavoj | 60,00 | 246,00 | 34.805,24 |
| „Ivan Mažuranić“ | Okučanska | 208,00 | 1144,00 | 348.806,59 |
| Novi Retkovec | Jasena | 390,00 | 2033,93 | 351.538,05 |
|  | Sitnice | 118,00 | 527,33 | 97.816,43 |
| „30. svibnja 1990.“ | Goričanski odv. | 170,00 | 595,00 | 141.941,97 |
|  | Podgoračka | 140,30 | 1007,96 | 351.607,95 |
| Trnava | Resnički put | 22,00 | 111,80 | 43.671,15 |
|  | Božidara Dodiga | 64,00 | 204,00 | 81.970,29 |
|  | Podrvanjski put | 120,00 | 354,00 | 175.758,20 |
|  | Sobolski put | 60,00 | 228,00 | 83.086,15 |
|  | Škrljevski put | 120,00 | 432,00 | 133.358,34 |
|  | Zelenički put | 273,00 | 1428,90 | 390.721,75 |
| UKUPNO (bez PDV-a) |  | 2.813,45 | 16.688,68 | 4.148.251,16 |
| UKUPNO (s PDV-om) |  |  |  | 5.185.313,95 |