2.14.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Podsused-Vrapče u 2019. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2019. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

| Vrsta komunalne djelatnosti | Sredstva u Programu GČ | Sredstva u planovima MKA MO | Ukupna planirana sredstva | Ukupno izvršeno (u kunama) | Izvršeno (u %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 923.000,00 | 0,00 | 923.000,00 | 898.910,21 | 97,39 |
| održavanje čistoće javnih površina | 4.158.000,00 | 0,00 | 4.158.000,00 | 3.611.778,45 | 86,86 |
| održavanje javnih zelenih površina | 1.991.000,00 | 2.072.160,00 | 4.063.160,00 | 4.063.160,00 | 100,00 |
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 4.839.000,00 | 9.439.840,00 | 14.278.840,00 | 14.646.757,62 | 102,58 |
| Ukupno | 11.911.000,00 | 11.512.000,00 | 23.423.000,00 | 23.220.606,28 | 99,14 |

2.14.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Na području Gradske četvrti u tijeku 2019. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. izvršila je sljedeće poslove održavanja objekata i uređaja za odvodnju atmosferskih voda:

| Vrsta radova | Količina radova |
| --- | --- |
| Čišćenje slivnika | 3.208 komada (od ukupno 3.120) |
| Održavanje odvodnje pothodnika | 596 radnih sati |
| Čišćenje pripadajuće mreže | 1.730 metara |

Za izvršenje navedenih poslova utrošeno je 898.910,21 kn od ukupno planiranih 923.000,00 kuna, odnosno 97,39 % od planiranih sredstava.

2.14.3. Održavanje čistoće javnih površina

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2019. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 471.126 m², strojno čišćenje velikom čistilicom 426.297 m² te pranje autocisternom 309.741 m² javnih površina.

Vrijednost radova  izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi:

| Vrsta radova | Vrijednost radova (s PDV-om) |
| --- | --- |
| Ručno čišćenje | 2.116.425,60 |
| Strojno čišćenje - velika čistilica | 553.558,15 |
| Strojno pranje - cisterna | 403.337,20 |
| Deponiranje otpada | 416.266,33 |
| Zimska služba | 26.788,23 |

Od planiranih 4.158.000,00 na području Gradske četvrti potrošeno je 3.611.778,45 kuna.

2.14.4. Održavanje javnih zelenih površina

Na području gradske četvrti Podsused vrapče evidentirano je 366.385 m2 ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 320.416 m2 sa 10.675 komada raznog grmlja, 5.180 m  živica, 869 komada drvorednih stabala u 6.194 m drvoreda, 3.074 kom parkovnih stabala, 1.459 m2 cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 10 ukrasnih posuda, 21.032 m2 raznih staza, antitraumatskih podloga 2.272 m2, 142 sprave na dječjim igralištima, 198 koševa za smeće,  473 klupe, 24 stola, 711 m zaštitnih ograda, 1030 kom klamerica i stupića, 68 m2 pješčanika,  202 m2 uređenih površina u kazetama te 35.997 m2 neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

U tijeku 2019. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

| Opis radova | Vrijednost radova (s PDV-om) |
| --- | --- |
| Čišćenje javnih zelenih površina. | 235.440,30 |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. | 1.277.089,43 |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina. | 805.609,41 |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 612.216,94 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 76.154,63 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 208.858,26 |
| Fitosanitetska zaštita. | 19.070,43 |
| Čišćenje snijega. | 4.160,20 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka. Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređenje neuređenih površina, održavanje mehanizacije koja se koristi pri realizaciji programa. | 824.560,41 |

Za financiranje izvršenih radova potrošeno je ukupno 4.063.160,00 kuna.

2.14.5. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta

Na području Gradske četvrti Podsused - Vrapče evidentirano je 171.254,90 metara prometnica ukupne površine 893.114,60 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 6,50 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti u 2018. utrošeno je ukupno 9.039.351,33 kuna i to za sljedeće osnovne namjene:

| Skupina poslova | Vrijednost (s PDV-om) |
| --- | --- |
| Ljetno održavanje | 3.013.013,42 kn |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 5.607.406,29 kn |
| Udio Gradske četvrti u troškovima zimskog održavanja i drugim zajedničkim troškovima održavanja na razini Grada | 6.026.337,91kn |

U okviru ljetnog održavanja podružnica Zagrebačke ceste izvela je sljedeće važnije radove:

| Opis radova | Količina |
| --- | --- |
| Sanacija asfaltnih površina | 170,30 tona asfalta |
| Sanacija hladnim asfaltom | 5,2 tona asfalta |
| Strojno profiliranje kolnika | 25.870,00 m2 |
| Rušenje i ugradnja novih rubnjaka | 128,00 m |
| Sanacija poklopaca komunalnih instalacija | 21 kom. |
| Strojna košnja trave i orezivanje grmlja | 339.450,00 m² |
| Sanacija propada | 855,35 m² |

Realizacijom planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora asfaltirano je 3.576,05 metara cesta i to:

| MJESNI ODBOR | NAZIV ULICE | DUŽINA (m) | POVRŠINA (m2) | IZNOS (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gornji Stenjevec | I. Gajnički Vidikovec | 341,00 | 2.101,21 | 521.212,60 |
|  | Lisičina 51 - 53/6 | 52,30 | 612,01 | 137.945,76 |
|  | Karažnik | 554,80 | 3.805,48 | 587.983,06 |
|  | Huzjanova | 206,20 | 1.263,58 | 202.744,72 |
| Podsused | Kovinska 9 - 9A | 165,70 | 870,80 | 117.661,19 |
|  | Prigornica | 667,45 | 3.726,60 | 846.063,09 |
|  | Poreščina | 220,10 | 660,30 | 278.180,54 |
| Stenjevec - sjever | Gospodska | 543,30 | 3.946,62 | 976.905,46 |
| Vrapče centar | B. Gušića | 252,00 | 1.373,40 | 424.125,89 |
|  | Ivana Bone Bolice | 264,50 | 1.186,58 | 249.416,83 |
|  | Police | 122,40 | 419,97 | 142.297,98 |
| Gajnice | Kerestinečkih Žrtava | 186,30 | 1.078,33 | 216.662,99 |
| UKUPNO (bez PDV-a) |  | 3.576,05 | 21.044,88 | 4.701.200,11 |
| UKUPNO (s PDV-om) |  |  |  | 5.607.406,29 |