2.16.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Sesvete u 2019. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2019. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

| Vrsta komunalne djelatnosti | Sredstva u Programu GČ | Sredstva u planovima MKA MO | Ukupna planirana sredstva | Ukupno izvršeno (u kunama) | Izvršeno (u %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 1.452.000,00 | 0,00 | 1.452.000,00 | 1.425.594,50 | 98,18 |
| održavanje čistoće javnih površina | 8.190.000,00 | 0,00 | 8.190.000,00 | 4.160.013,22 | 50,79 |
| održavanje javnih zelenih površina | 3.500.000,00 | 5.572.400,00 | 9.072.400,00 | 9.072.400,00 | 100,00 |
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 5.861.000,00 | 22.289.600,00 | 28.150.600,00 | 35.360.153,53 | 125,61 |
| Ukupno | 19.003.000,00 | 27.862.000,00 | 46.865.000,00 | 50.018.161,25 | 106,73 |

2.16.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Na području Gradske četvrti u tijeku 2019. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. izvršila je sljedeće poslove održavanja objekata i uređaja za odvodnju atmosferskih voda:

| Vrsta radova | Količina radova |
| --- | --- |
| Čišćenje slivnika | 2.007 komada |
| Kontrola linijskih rešetki | 4 sata |
| Izvanredno čišćenje pripadajuće mreže | 480 metara |

Za izvršenje navedenih poslova utrošeno je 1.425.594,50 kn od ukupno planiranih 1.452.000,00 kuna što iznosi 98,18 % od planiranih sredstava.

2.16.3. Održavanje čistoće javnih površina

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2019. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 828.382 m², strojno čišćenje velikom čistilicom 726.253 m² te pranje autocisternom 759.910 m² javnih površina.

Vrijednost radova  izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi:

| Vrsta radova | Vrijednost radova (s PDV-a) |
| --- | --- |
| Ručno čišćenje | 1.733.605,20 |
| Strojno čišćenje - velika čistilica | 997.648,25 |
| Strojno pranje - cisterna | 653.445,24 |
| Deponiranje otpada | 274.434,23 |
| Zimska služba | 29.397,83 |

Od planiranih 8.190.000,00 kn na području Gradske četvrti potrošeno je 4.160.013,22 kuna što iznosi 50,79 % od planiranih sredstava.

2.16.4. Održavanje javnih zelenih površina

Na području gradske četvrti Sesvete evidentirano je 726.832 m2 ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 668.930 m2 sa 54.739 komada raznog grmlja, 5.692 m  živica,  1.815 komada drvorednih stabala u 17.656 m drvoreda, 4.928 kom parkovnih stabala, 3.673 m2 cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 328 ukrasne posude, 22.914 m2 raznih staza, antitraumatskih podloga 4.995 m2,  360 sprava na dječjim igralištima, 210 koševa za smeće,  426 klupa, 35 stolova, 1.662 m zaštitnih ograda, 667 kom klamerica i stupića, 325 m2 pješčanika,  3.101 m2 uređenih površina u kazetama te 407.804  m2 neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

U tijeku 2019. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

| Opis radova | Vrijednost radova (s PDV-om) |
| --- | --- |
| Čišćenje javnih zelenih površina. | 416.762,65 |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. | 3.726.892,30 |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina | 1.068.134,51 |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 936.730,19 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 420.703,78 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 1.519.883,00 |
| Fitosanitetska zaštita. | 28.605,64 |
| Čišćenje snijega. | 35.630,20 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka. Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređivanje neuređenih površina, održavanje mehanizacija koja se koristi pri realizaciji programa. | 919.057,74 |

Za financiranje izvršenih radova potrošeno je ukupno 9.072.400,00 kuna

2.16.5. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta

Na području Gradske četvrti Sesvete evidentirano je 414.353 metara prometnica ukupne površine 1.792.278,50 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 13,10 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti u 2019. utrošeno je ukupno 19.363.574,82 kuna i to za sljedeće osnovne namjene:

| Skupina poslova | Vrijednost (s PDV-om) |
| --- | --- |
| Ljetno održavanje | 7.218.186,11kn |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 15.96.578,71 kn |
| Udio Gradske četvrti u troškovima zimskog održavanja i drugim zajedničkim troškovima održavanja na razini Grada | 12.145.388,71kn |

U okviru ljetnog održavanja podružnica Zagrebačke ceste izvela je sljedeće važnije radove:

| Opis radova | Količina |
| --- | --- |
| Sanacija asfaltnih površina | 808,64 tona asfalta |
| Sanacija hladnim asfaltom | 15, 48 tone asfalta |
| Sanacija ispuha | 146,50m² |
| Strojno profiliranje kolnika | 56.540,00 m3 |
| Rušenje i ugradnja novih rubnjaka | 717,00 m |
| Sanacija poklopaca komunalnih instalacija | 37 kom |
| Izrada propusta | 203 m |
| Strojna košnja trave i orezivanje grmlja | 651.226,67 m² |
| Sanacija propada i prijekopa | 1.585,99 m² |

Realizacijom planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora asfaltirano je 13.273,72 metara cesta i to:

| MJESNI ODBOR | NAZIV ULICE | DUŽINA (m) | POVRŠINA (m2) | IZNOS (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kučilovina | Bolčevići odv i s. Rukljača odv. | 209,00 | 627,00 | 376.183,80 |
| Paruževina | Paruževinska - Kusova | 235,00 | 707,09 | 173.525,97 |
| Žerjavinec | Livadićeva | 750,00 | 3373,00 | 569.937,45 |
|  | Livadarski odvojak | 73,00 | 233,74 | 32.823,10 |
| Planina Donja | Zagrebačka-Prigorska | 1530,30 | 5267,03 | 930.566,66 |
| Šašinovec - Šija Vrh | Blažurčeva | 154,00 | 665,74 | 97.506,86 |
|  | Dokšićeva | 63,42 | 282,79 | 45.055,03 |
|  | Rucakova | 190,70 | 721,15 | 87.757,07 |
|  | S. Granđe | 586,00 | 2111,91 | 311.241,19 |
| Đurđekovec | Đurkovići i Mladina | 656,00 | 2299,16 | 420.713,17 |
| Glavnica Donja | Glavnička | 168,00 | 265,00 | 44.643,00 |
|  | Čergarova | 1689,50 | 5861,28 | 1.711.517,16 |
| Lužan | Zelinska | 621,00 | 2.175,00 | 423.285,20 |
| Moravče | Bahlenova | 226,00 | 678,00 | 159.510,80 |
| Prekvršje | F. Habeka i Vinogradska | 700,00 | 2.100,00 | 468.253,86 |
| Centar | Modruška | 157,00 | 745,00 | 132.856,10 |
| Cerje - Sesvete | Donjopoljska | 123,00 | 370,60 | 60.732,32 |
|  | Severnopoljska | 184,00 | 645,94 | 91.516,02 |
| Dumovec | Ičićka | 81,00 | 448,50 | 57.476,40 |
|  | Bilogorska | 160,00 | 480,00 | 70.149,69 |
| Jelkovec | Savska III odv.-Rimski put | 100,00 | 300,00 | 55.974,55 |
| Kašina | Školska | 500,00 | 1524,74 | 322.440,53 |
| Popovec | Varaždinska | 73,00 | 353,37 | 50.306,66 |
| Soblinec | Obrež | 770,00 | 2000,00 | 296.063,11 |
|  | Šašinovečka | 87,00 | 261,00 | 46.257,81 |
| Vugrovec Donji | Đurinec brijeg | 355,00 | 1.500,00 | 432.595,48 |
| Kraljevečki Novaki | S. Stolnika | 220,00 | 1320,00 | 490.955,84 |
| Sesvetska Selnica | I. Puđaka | 117,00 | 843,73 | 105.959,47 |
|  | Selnička | 82,00 | 288,12 | 46.030,87 |
|  | G. F. Puđaka | 70,00 | 245,00 | 79.198,85 |
| Kobiljak | I. Gundulića | 215,00 | 1251,27 | 173.327,39 |
| Sesvetska Sopnica | Slatinska | 420,00 | 2409,78 | 634.197,77 |
| Novo Brestje | Ciklama odv. kbr. 13 | 111,00 | 344,00 | 81.157,41 |
| Sesvetska Sela | Glavna odvojak | 67,00 | 349,66 | 48.470,20 |
|  | I. Prigorska | 190,00 | 1471,80 | 734.268,73 |
| Staro Brestje | Brestovečka | 77,00 | 269,00 | 156.646,19 |
|  | Tupekova | 131,00 | 1.100,00 | 259.716,20 |
| Gajišće | M.J.Zagorke od I.Ančića do Đ.Sudete | 215,00 | 1510,90 | 993.629,65 |
|  | M.J.Zagorke-nogostup | 763,80 | 1303,38 | 826.385,92 |
|  | M.J.Zagorke od D. Sudete prema igralištu | 143,00 | 1012,23 | 528.127,98 |
|  | Izidora Poljaka | 125,00 | 560,00 | 103.981,51 |
|  | P. Štoosa | 53,00 | 265,00 | 66.320,00 |
| UKUPNO (bez PDV-a) |  | 13.273,72 | 50.275,91 | 12.797.262,97 |
| UKUPNO (s PDV-om) |  |  |  | 15.996.578,71 |