2.17.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Brezovica u 2019. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2019. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

| Vrsta komunalne djelatnosti | Sredstva u Programu GČ | Sredstva u planovima MKA MO | Ukupna planirana sredstva | Ukupno izvršeno (u kunama) | Izvršeno (u %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 297.000,00 | 0,00 | 297.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| održavanje čistoće javnih površina | 4.455.000,00 | 0,00 | 4.455.000,00 | 251.225,94 | 5,64 |
| održavanje javnih zelenih površina | 262.000,00 | 984.025,00 | 1.246.025,00 | 1.246.025,00 | 100,00 |
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 0,00 | 13.073.475,00 | 13.073.475,00 | 24.582.428,12 | 188,03 |
| Ukupno | 5.014.000,00 | 14.057.500,00 | 19.071.500,00 | 26.079.679,06 | 136,74 |

2.17.2. Održavanje čistoće javnih površina

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2019. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 206.580 m² i pranje autocisternom 120.960 m² javnih površina.

Vrijednost radova  izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi:

| Vrsta radova | Vrijednost radova (s PDV-a) |
| --- | --- |
| Ručno čišćenje | 44.685,60 |
| Strojno čišćenje - velika čistilica | 135.147,75 |
| Strojno pranje - cisterna | 21.606,20 |
| Deponiranje otpada | 45.675,00 |
| Zimska služba | 2.164,00 |

Od planiranih 4.455.000,00 kn na području Gradske četvrti potrošeno je 251.225,94 kuna što iznosi 5,64 % od planiranih sredstava.

2.17.3. Održavanje javnih zelenih površina

Na području gradske četvrti Brezovica evidentirano je 66.641 m2 ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 60.553 m2 sa 1933 komada raznog grmlja, 716 m  živica, 107 komada drvorednih stabala u 977 m drvoreda, 288 kom parkovnih stabala, 191 m2 cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 2.723 m2 raznih staza, antitraumatskih podloga 1.982 m2, 144 sprava na dječjim igralištima, 59 koševa za smeće, 123 klupa, 15 stolova, 967 m zaštitnih ograda, 25 kom klamerica i stupića te 28.877 m2 neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

U tijeku 2019. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

| Opis radova | Vrijednost radova |
| --- | --- |
| Čišćenje javnih zelenih površina. | 14.700,20 |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. | 376.585,24 |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina. | 316.374,71 |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 43.740,19 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 8.764,73 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 173.042,85 |
| Fitosanitetska zaštita. | 3.691,05 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka. Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređenje neuređenih površina, održavanje mehanizacije koja se koristi pri realizaciji programa. | 309.126,04 |

Za financiranje izvršenih radova potrošeno je ukupno 1.246.025,00 kuna,

2.17.4. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta

Na području Gradske četvrti Brezovica evidentirano je 212.691,70 metara prometnica ukupne površine 827.551,65 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 6,00 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti u 2019. utrošeno je ukupno 16.355.098,26 kuna i to za sljedeće osnovne namjene:

| Skupina poslova | Vrijednost (s PDV-om) |
| --- | --- |
| Ljetno održavanje | 10.792.324,81 kn |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 8.227.329,86 kn |
| Udio GČ u troškovima zimskog održavanja i drugim zajedničkim troškovima održavanja na razini Grada | 5.562.773,46 kn |

U okviru ljetnog održavanja podružnica Zagrebačke ceste izvela je sljedeće važnije radove:

| Opis radova | Količina |
| --- | --- |
| Sanacija asfaltnih površina | 907,64 tona asfalta |
| Sanacija hladnim asfaltom | 4,0 tona asfalta |
| Strojno profiliranje kolnika | 59.677,83 m2 |
| Čišćenje propusta | 2.922,00m |
| Iskop trapezastog odvodnog jarka | 29.965,00 m |
| Strojna košnja trave i orezivanje grmlja | 295.835,50 m² |
| Sanacija propada i prijekopa | 688,22 m² |

Realizacijom planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora asfaltirano je 11.532,8 metara cesta i to:

| MJESNI ODBOR | NAZIV ULICE | DUŽINA (m) | POVRŠINA (m2) | IZNOS (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Havidići | Havidička cesta | 349,00 | 1.733,00 | 257.601,48 |
| Lipnica | Bukviček | 25,80 | 78,00 | 18.333,74 |
|  | Pod vrt | 100,70 | 311,00 | 68.235,71 |
|  | Šupov breg | 109,30 | 327,00 | 70.606,19 |
|  | Lipnička | 281,00 | 1.762,00 | 402.301,14 |
| Kupinečki Kraljevec II. | Pavlići | 392,00 | 1100,00 | 282.921,29 |
| Demerje | J. Lončića od kbr. 30 do G. Šivaka | 402,00 | 1246,00 | 259.666,84 |
|  | Topolje | 683,00 | 2208,00 | 260.484,62 |
| Trpuci | Babići | 353,00 | 1189,00 | 174.573,77 |
|  | Brezina | 402,00 | 1620,00 | 211.148,90 |
|  | Cerjani 26A - 28 | 228,00 | 712,00 | 105.269,44 |
|  | Ključi | 208,00 | 701,00 | 114.310,77 |
| Odranski Strmec | Strmečka kbr. 12 | 40,00 | 123,00 | 30.492,37 |
|  | Strmečka kbr. 36 | 88,00 | 256,00 | 52.285,37 |
|  | Strmečka kbr. 52 | 24,00 | 76,00 | 20.999,52 |
|  | Mihlini - Jantoleki | 124,00 | 398,00 | 77.007,54 |
| Dragonožec | Pri Žednjaku | 142,00 | 579,00 | 82.910,03 |
|  | Pučki II. odv. | 297,00 | 1220,00 | 146.279,14 |
|  | Gjurakov breg | 236,00 | 710,00 | 149.780,49 |
| Kupinečki Kraljevec - centar | Kraljevečka c. od potoka Šoš | 212,00 | 1272,00 | 193.894,28 |
|  | Franje | 756,00 | 4100,00 | 576.221,36 |
| Kupinečki Kraljevec I. | Starjak Od 38 - 65 | 324,00 | 1294,00 | 125.673,79 |
|  | Trsišće | 803,00 | 2625,00 | 353.021,89 |
|  | Kraljevečka c. do potoka Šoš | 347,00 | 1360,00 | 326.236,87 |
| Horvati | Gorjanci | 359,00 | 1268,00 | 153.820,46 |
|  | Širanovići | 1279,00 | 4732,00 | 526.590,07 |
| Odranski Obrež | Amerikanska | 477,00 | 1580,00 | 221.655,76 |
|  | Krčevine | 1110,00 | 4440,00 | 497.383,60 |
| Brezovica | Zadvorska | 179,00 | 693,00 | 107.978,11 |
|  | Golobreška I. odvojak | 97,00 | 338,00 | 46.424,53 |
|  | Hudobička III. odvojak | 318,00 | 1197,00 | 165.817,30 |
|  | Brezovička cesta 77 | 123,00 | 369,00 | 66.546,26 |
|  | Prigradska III. odvojak | 664,00 | 2749,00 | 435.391,26 |
| UKUPNO (bez PDV-a) |  | 11.532,80 | 44.366,00 | 6.581.863,89 |
| UKUPNO (s PDV-om) |  |  |  | 8.227.329,86 |