2.2.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Gornji grad - Medveščak u 2019. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2019. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

| Vrsta komunalne djelatnosti | Sredstva u Programu GČ | Sredstva u planovima MKA MO | Ukupna planirana sredstva | Ukupno izvršeno (u kunama) | Izvršeno (u %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 1.003.000,00 | 0,00 | 1.003.000,00 | 961.582,65 | 95,87 |
| održavanje čistoće javnih površina | 6.579.000,00 | 0,00 | 6.579.000,00 | 10.769.387,21 | 163,69 |
| održavanje javnih zelenih površina | 3.342.900,00 | 2.197.760,00 | 5.540.660,00 | 5.540.660,00 | 100,00 |
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 4.010.000,00 | 4.266.240,00 | 8.276.240,00 | 7.574.087,87 | 91,51 |
| Ukupno | 14.934.900,00 | 6.464.000,00 | 21.398.900,00 | 24.845.717,73 | 115,98 |

2.2.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Na području Gradske četvrti u tijeku 2019. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. izvršila je radove u vrijednosti 961.582,65 kuna, odnosno 95,87 %.

| Vrsta radova | Količina radova |
| --- | --- |
| Čišćenje slivnika | 3.453 kom |
| Zimska služba | 104.006 m² |

2.2.3. Održavanje čistoće javnih površina

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2019. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 779.090 m², strojno čišćenje 440.167 m² velikom i 206.898 m² malom čistilicom te pranje autocisternom 782.353 m² javnih površina.

Vrijednost radova izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi:

| Vrsta radova | Vrijednost radova |
| --- | --- |
| Ručno čišćenje | 5.605.256,40 |
| Strojno čišćenje - velika i mala čistilica | 1.695.995,15 |
| Strojno pranje - cisterna | 1.785.885,66 |
| Deponiranje otpada | 279.551,54 |
| Održavanje urbane opreme u pješačkoj zoni | 121.388,71 |

Za ovu namjenu bilo je planirano 6.579.000,00 a potrošeno je 10.769.387,21 kuna, odnosno 163,39% planiranih sredstava.

2.2.4. Održavanje javnih zelenih površina

Na području gradske četvrti Gornji grad evidentirano je 303.069 m2 ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 264.801 m2 sa 11.279  komada raznog grmlja, 4.891 m  živica, 1.243 komada drvorednih stabala u 10.872 m drvoreda, 3.902 kom parkovnih stabala,  4.260 m2 cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 62 ukrasne posude, 22.170 m2 raznih staza, antitraumatskih podloga 742 m2, 71 sprava na dječjim igralištima, 127 koševa za smeće, 550 klupa, 1 stol, 588 m zaštitnih ograda, 1.535 kom klamerica i stupića, 136 m2 pješčanika, 373 m2 uređenih površina u kazetama te 43.600 m2 neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

U tijeku 2019. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

| Opis radova | Vrijednost radova ( s PDV –om) |
| --- | --- |
| Čišćenje javnih zelenih površina. | 328.146,40 |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. | 1.723.087,70 |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina. | 1.584.059,71 |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 354.094,21 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 371.617,44 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 185.249,01 |
| Fitosanitetska zaštita. | 58.134,04 |
| Čišćenje snijega. | 136.915,21 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka. Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređivanje neuređenih površina, održavanje mehanizacije koja se koristi pri realizaciji programa. | 799.356,28 |

Za financiranje izvršenih radova potrošeno je ukupno 5.540.660,00 kuna,

2.2.5. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta

Na području Gradske četvrti Gornji grad – Medveščak evidentirana su 84.393 metra prometnica ukupne površine 517.572 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 3,80 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti u 2019. utrošeno je ukupno 7.440.560,12 kuna i to za sljedeće osnovne namjene:

| Skupina poslova | Vrijednost (s PDV-om) |
| --- | --- |
| Ljetno održavanje | 3.917.470,27 kn |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 133.527,75 kn |
| Udio Gradske četvrti u troškovima zimskog održavanja i drugim zajedničkim troškovima održavanja na razini Grada | 3.523.089,85 kn |

U okviru ljetnog održavanja podružnica Zagrebačke ceste izvela je sljedeće važnije radove:

| Opis radova | Količina |
| --- | --- |
| Sanacija asfaltnih površina | 751,81 tona asfalta |
| Sanacija hladnim asfaltom | 5,00 tona asfalta |
| Rušenje i ugradnja novih rubnjaka | 121,00 m |
| Sanacija poklopaca komunalnih instalacija | 12 kom. |
| Sanacija linijskih rešetki | 7,5 m |
| Sanacija propada | 228,98 m² |

Na područjima mjesnih odbora Gradske četvrti asfaltirano je 110,20 metara ceste i to:

| MJESNI ODBOR | NAZIV ULICE | DUŽINA (m) | POVRŠINA (m2) | IZNOS (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Medveščak | Ljubinkovac Stube | 110,20 | 191,62 | 106.822,20 |
| UKUPNO (bez PDV-a) |  | 110,20 | 191,62 | 106.822,20 |
| UKUPNO (s PDV-om) |  |  |  | 133.527,75 |