2.5.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Peščenica - Žitnjak u 2019. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2019. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti

| Vrsta komunalne djelatnosti | Sredstva u Programu GČ | Sredstva u planovima MKA MO | Ukupna planirana sredstva | Ukupno izvršeno (u kunama) | Izvršeno (u %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 1.190.000,00 | 0,00 | 1.190.000,00 | 1.226.295,51 | 103,05 |
| održavanje čistoće javnih površina | 5.796.000,00 | 0,00 | 5.796.000,00 | 4.113.651,29 | 70,97 |
| održavanje javnih zelenih površina | 10.112.000,00 | 4.797.720,00 | 14.909.720,00 | 14.909.720,00 | 100,00 |
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 11.807.000,00 | 2.558.784,00 | 14.365.784,00 | 15.502.174,04 | 107,91 |
| Ukupno | 28.905.000,00 | 7.356.504,00 | 36.261.504,00 | 35.502.174,04 | 97,90 |

2.5.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Na području Gradske četvrti u tijeku 2019. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. izvršila je sljedeće poslove održavanja objekata i uređaja za odvodnju atmosferskih voda:

| Vrsta radova | Količina radova |
| --- | --- |
| Čišćenje slivnika | 5.587 komada |
| Održavanje odvodnje pothodnika | 98 radna sata |
| Izvanredno čišćenje pripadajuće mreže | 9.600 metara |

Za izvršenje poslova upotrijebljeno je 1.226.295,51 kuna što je 103,05% od planiranih sredstava.

2.5.3. Održavanje čistoće javnih površina

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2019. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 866.563 m², strojno čišćenje 325.727 m² velikom i 162.818 m² malom čistilicom te pranje autocisternom 660.738 m² javnih površina.

Vrijednost radova izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi:

| Vrsta radova | Vrijednost radova (s PDV-om) |
| --- | --- |
| Ručno čišćenje | 1.732.366,80 |
| Strojno čišćenje - velika i mala čistilica | 1.038.199,10 |
| Strojno pranje - cisterna | 727.097.42 |
| Deponiranje otpada | 196.104,86 |
| Zimska služba | 0,00 |

Od planiranih 5.796.000,00 na području Gradske četvrti potrošeno je 4.113.651,29 kuna.

2.5.4. Održavanje javnih zelenih površina

Na području gradske četvrti Peščenica evidentirano je 1.288.661 m2 ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 1.133.091  m2 sa 66.506 komada raznog grmlja, 23.363 m živica, 4.914 komada drvorednih stabala u 32.568 m drvoreda, 13.597 kom parkovnih stabala, 12.576 m2 cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 170 ukrasnih posuda, 59.991m2 raznih staza, antitraumatskih podloga 7.963 m2, 363 sprava na dječjim igralištima, 590 koša za smeće, 1.152 klupa, 102 stolova, 1.253 m zaštitnih ograda, 2.946 kom klamerica i stupića, 54 m2 pješčanika, 4.574 m2 uređenih površina u kazetama te 502.183 m2 neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

U tijeku 2019. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

| Opis radova | Vrijednost radova (s PDV-om) |
| --- | --- |
| Čišćenje javnih zelenih površina | 487.240,50 |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. | 5.459.901,95 |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina. | 3.071.515,89 |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 2.557.626,09 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 616.622,19 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 702.053,86 |
| Fitosanitetska zaštita. | 32.604,28 |
| Čišćenje snijega. | 135.278,70 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka. Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređenje neuređenih površina, održavanje mehanizacije koja se koristi pri realizaciji programa. | 1.846.876,55 |

Za financiranje izvršenih radova potrošeno je ukupno 14.909.720,00 kn

2.5.5. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta

Na području Gradske četvrti Peščenica - Žitnjak evidentirano je 201.298 metara prometnica ukupne površine 1.355.394,29 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 9,90 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti u 2019. utrošeno je ukupno 11.450.267,45 kuna i to za sljedeće osnovne namjene:

| Skupina poslova | Iznos (s PDV-om) |
| --- | --- |
| Ljetno održavanje | 2.272.941,25 kn |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 4.051.906,58 kn |
| Udio Gradske četvrti u troškovima zimskog održavanja i drugim zajedničkim troškovima održavanja na razini Grada | 9.178.576,20 kn |

U okviru ljetnog održavanja podružnica Zagrebačke ceste izvela je sljedeće važnije radove:

| Opis radova | Količina |
| --- | --- |
| Sanacija asfaltnih površina | 286,50 tona asfalta |
| Sanacija hladnim asfaltom | 1,6 tona asfalta |
| Strojno profiliranje kolnika | 21.600,00 m² |
| Rušenje i ugradnja novih rubnjaka | 287,80 m |
| Sanacija poklopaca komunalnih instalacija | 30 kom |
| Sanacija propada i prijekopa | 919,09 m² |

Realizacijom planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora asfaltirano je 3548,30 metra cesta i to:

| MJESNI ODBOR | NAZIV ULICE | DUŽINA (m) | POVRŠINA (m2) | IZNOS (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Donje Svetice | Ivanićgradska | 150,00 | 1969,49 | 505.722,06 |
| Žitnjak | Žitnjak - Bogdani | 120,00 | 600,00 | 177.733,16 |
|  | III. Struge | 1450,00 | 1437,80 | 219.141,88 |
|  | Žitnjak - Kovačići II. Odv. | 116,90 | 425,80 | 148.050,95 |
|  | Žitnjak - Kovačići III. odv. | 81,60 | 337,62 | 115.260,56 |
| Folnegovićevo naselje | M. Trnine od kbr. 2 | 76,00 | 160,00 | 103.508,92 |
|  | M. Trnine kbr. 9 | 170,00 | 340,00 | 169.609,76 |
|  | Rakušina | 76,00 | 200,00 | 101.448,30 |
|  | M. Trnine od Rakušine do kbr. 46 | 217,00 | 434,00 | 85.001,91 |
| Ferenščica | II. Ferenščica V. odvojak | 47,00 | 193,16 | 29.388,66 |
|  | II. Ferenščica VI. odvojak | 67,80 | 319,16 | 60.194,62 |
| Peščenica | Harambašićeva | 180,00 | 450,00 | 193.573,67 |
| Kozari putevi | III. Kozari Put | 784,00 | 3532,86 | 1.304.911,51 |
| Volovčica | Alfirevićeva | 12,00 | 53,00 | 27.979,31 |
| UKUPNO (bez PDV-a) |  | 3.548,30 | 10.452,89 | 3.241.525,27 |
| UKUPNO (s PDV-om) |  |  |  | 4.051.906,59 |