2.6.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Novi Zagreb - istok u 2019. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2019. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

| Vrsta komunalne djelatnosti | Sredstva u Programu GČ | Sredstva u planovima MKA MO | Ukupna planirana sredstva | Ukupno izvršeno (u kunama) | Izvršeno (u %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 918.000,00 | 0,00 | 918.000,00 | 694.167,56 | 75,62 |
| održavanje čistoće javnih površina | 4.086.000,00 | 0,00 | 4.086.000,00 | 3.247.351,81 | 79,48 |
| održavanje javnih zelenih površina | 13.176.800,00 | 6.838.005,00 | 20.014.805,00 | 20.014.805,00 | 100,00 |
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 6.542.000,00 | 5.158.495,00 | 11.700.495,00 | 7.949.003,14 | 67,94 |
| Ukupno | 24.722.800,00 | 11.996.500,00 | 36.719.300,00 | 31.905.327,51 | 86,89 |

2.6.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Na području Gradske četvrti u tijeku 2019. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. izvršila je sljedeće poslove održavanja objekata i uređaja za odvodnju atmosferskih voda:

| Vrsta radova | Količina radova |
| --- | --- |
| Čišćenje slivnika | 1.998 komada (od ukupno 3.100) |
| Održavanje odvodnje pothodnika | 198 radna sata |
| Izvaredno čišćenje pripadajuće mreže | 390 m |

Za izvršenje poslova upotrijebljeno je 694.167,56 kuna, odnosno 75,62 % planiranih sredstava.

2.6.3. Održavanje čistoće javnih površina

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2019. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 1.097.137 m², strojno čišćenje 588.168 m² velikom i 576.034 m² malom čistilicom te pranje autocisternom 642.278 m² javnih površina.

Vrijednost radova  izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi:

| Vrsta radova | Vrijednost radova (s PDV-om) |
| --- | --- |
| Ručno čišćenje | 1.834.483,20 |
| Strojno čišćenje - velika i mala čistilica | 496.932,00 |
| Strojno pranje - cisterna | 412.288,80 |
| Deponiranje otpada | 340.688,88 |
| Zimska služba | 26.500,70 |

Za ovu vrstu poslova potrošeno je ukupno 3.247.351,81 kuna, odnosno 79,48 % od planiranih sredstava.

2.6.4. Održavanje javnih zelenih površina

Na području gradske četvrti Novi Zagreb istok evidentirano je 1.969.323 m2 ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 1.843.671 m2 sa 43.644 komada raznog grmlja, 5.979 m  živica, 2.218 komada drvorednih stabala u 16.715 m drvoreda, 16.727 kom parkovnih stabala, 7.217 m2 cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 135 ukrasne posude, 70.646 m2 raznih staza, antitraumatskih podloga 8.239 m2, 567 sprava na dječjim igralištima, 727 koševa za smeće, 1.667 klupa, 119 stolova, 2.133 m zaštitnih ograda, 4.259 kom klamerica i stupića, 1.662 m2 pješčanika, 1.619 uređenih površina u kazetama  te 408.640 m2 neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

U tijeku 2019. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

| Opis radova | Vrijednost radova (s PDV-om) |
| --- | --- |
| Čišćenje javnih zelenih površina. | 691.917,08 |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. | 8.506.371,30 |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina | 3.599.522,01 |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 852.310,65 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 1.413.479,33 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 2.422.358,08 |
| Fitosanitetska zaštita. | 22.761,48 |
| Čišćenje snijega. | 129.156,73 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka. Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređenje neuređenih površina, održavanje mehanizacije koja se koristi pri realizaciji programa. | 2.376.928,36 |

Za financiranje izvršenih radova potrošeno je ukupno 20.014.805,00 kuna

2.6.5. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta

Na području Gradske četvrti Novi Zagreb - istok evidentirano je 112.137 metara prometnica ukupne površine 786.534 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 5,70 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti u 2019. utrošeno je ukupno 6.656.979,51kn

kune i to za sljedeće osnovne namjene:

| Skupina poslova | Vrijednost (s PDV-om) |
| --- | --- |
| Ljetno održavanje | 1.372.344,72kn |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 1.292.023,63 kn |
| Udio Gradske četvrti u troškovima zimskog održavanja i drugim zajedničkim troškovima održavanja na razini Grada | 5.284.634,78kn |

U okviru ljetnog održavanja podružnica Zagrebačke ceste izvela je sljedeće važnije radove:

| Opis radova | Količina |
| --- | --- |
| Sanacija asfaltnih površina | 458,06 tona asfalta |
| Rušenje i ugradnja novih rubnjaka | 495,20 m |
| Sanirano poklopaca komunalnih instalacija | 11 kom |
| Strojna košnja trave i orezivanje grmlja | 99.480,00 m² |
| Sanacija propada | 310,40 m² |

Realizacijom planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora asfaltirana su 836,00 metara cesta i to:

| MJESNI ODBOR | NAZIV ULICE |  | DUŽINA (m) | POVRŠINA (m2) | IZNOS (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Buzin |  | Bani | 147,00 | 953,00 | 184.073,42 |
| Jakuševec |  | Tišinska | 104,00 | 339,00 | 72.141,17 |
| Sopot |  | Zemljakova | 124,00 | 1347,00 | 246.174,76 |
| Utrine |  | Sarajevska | 235,00 | 470,00 | 233.542,09 |
| Dugave |  | Vajdin Vijenac | 226,00 | 1491,00 | 297.687,46 |
| UKUPNO (bez PDV-a) |  |  | 836,00 | 4600,00 | 1.033.618,90 |
| UKUPNO (s PDV-om) |  |  |  |  | 1.292.023,63 |