2.7.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Novi Zagreb - zapad u 2019. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2019. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

| Vrsta komunalne djelatnosti | Sredstva u Programu GČ | Sredstva u planovima MKA MO | Ukupna planirana sredstva | Ukupno izvršeno (u kunama) | Izvršeno (u %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 1.214.000,00 | 0,00 | 1.214.000,00 | 2.089.187,80 | 172,09 |
| održavanje čistoće javnih površina | 7.794.000,00 | 0,00 | 7.794.000,00 | 3.686.127,26 | 47,29 |
| održavanje javnih zelenih površina | 6.368.000,00 | 4.692.600,00 | 11.060.600,00 | 11.060.600,00 | 100,00 |
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 8.899.000,00 | 10.949.400,00 | 19.848.400,00 | 18.158.844,75 | 91,49 |
| Ukupno | 24.275.000,00 | 15.642.000,00 | 39.917.000,00 | 34.994.759,81 | 87,67 |

2.7.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Na području Gradske četvrti u tijeku 2019. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. izvršila je sljedeće poslove održavanja objekata i uređaja za odvodnju atmosferskih voda:

| Vrsta radova | Količina radova |
| --- | --- |
| Čišćenje slivnika | 2867 komada (od ukupno 2.665) |
| Održavanje odvodnje pothodnika | 196 radnih sati |
| Izvanredno čišćenje pripadajuće mreže | 8.545 metara |

Za izvršenje poslova utrošeno je 2.089.187,80 od ukupno 1.214.000,00 planiranih kuna što je 172,09%.

2.7.3. Održavanje čistoće javnih površina

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2019. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 849.981 m², strojno čišćenje 291.527 m² velikom i 227.113 m² malom čistilicom te pranje autocisternom 636.736 m² javnih  površina.

Vrijednost radova  izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi:

| Vrsta radova | Vrijednost radova (s PDV-om) |
| --- | --- |
| Ručno čišćenje | 2.011.522,80 |
| Strojno čišćenje - velika i mala čistilica | 557.530,50 |
| Strojno pranje - cisterna | 383.061,91 |
| Deponiranje otpada | 604.032,49 |
| Zimska služba | 40.978,38 |

Od planiranih 7.794.000,00 na području Gradske četvrti potrošeno je 3.686.127,26 kuna što iznosi 47,29% od planiranih sredstava.

2.7.4. Održavanje javnih zelenih površina

Na području gradske četvrti Novi Zagreb zapad evidentirano je 1.386.406 m2 ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 1.295.010 m2 sa 38.210 komada raznog grmlja, 9.137 m živica, 2.202 komada drvorednih stabala u 15.992 m drvoreda, 7.501 kom parkovnih stabala, 2.450 m2 cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 176 ukrasnih posude, 44.875 m2 raznih staza, antitraumatskih podloga 7.864 m2, 365 sprave na dječjim igralištima, 352 koševa za smeće, 908 klupa, 56 stolova, 3.593 m zaštitnih ograda, 741 kom klamerica i stupića, 419 m2 pješčanika, 1.147 m2 uređenih površina u kazetama te 523.491 m2 neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

U tijeku 2019. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

| Opis radova | Vrijednost radova (s PDV-om) |
| --- | --- |
| Čišćenje javnih zelenih površina. | 419.489,18 |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. | 6.018.233,64 |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina. | 1.156.386,39 |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 1.060.548,03 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 192.029,36 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 733.180,40 |
| Fitosanitetska zaštita. | 45.522,95 |
| Čišćenje snijega. | 92.153,85 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka. Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređenje neuređenih površina, održavanje mehanizacije koja se koristi pri realizaciji programa. | 1.343.056,21 |

Za financiranje izvršenih radova potrošeno je ukupno 11.060.600,00 kn      .

2.7.5. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta

Na području Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad evidentirano je 238.251 metar prometnica ukupne površine 1.236.872,35 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 9,00 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti u 2019. utrošeno je ukupno 12.180.004,70 kuna i to za sljedeće osnovne namjene:

| Skupina poslova | Vrijednost (s PDV-om) |
| --- | --- |
| Ljetno održavanje | 3.835.844,51 kn |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 5.978.840,05 kn |
| Udio Gradske četvrti u troškovima zimskog održavanja i drugim zajedničkim troškovima održavanja na razini Grada | 8.344.160,18kn |

U okviru ljetnog održavanja podružnica Zagrebačke ceste izvela je sljedeće važnije radove:

| Opis radova | Količina |
| --- | --- |
| Sanacija asfaltnih površina | 432,10 tone asfalta |
| Sanacija hladnim asfaltom | 0,9 tona asfalta |
| Strojno profiliranje kolnika | 25,30 m3 |
| Sanacija poklopaca komunalnih instalacija | 29 kom. |
| Košnja trave i održavanje zelenila | 438.462,00 m² |
| Sanacija propada | 187,60 m² |

Realizacijom planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora asfaltirano je 1.047,30 metara cesta i to:

| MJESNI ODBOR | NAZIV ULICE | DUŽINA (m) | POVRŠINA (m2) | IZNOS (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hrašće | Pinturska kbr. 1 - 50 | 540,00 | 2200,00 | 280.712,42 |
| Odra | Petra Šimage | 507,00 | 2282,00 | 256.521,30 |
| Blato | Kanalska | 317,00 | 2100,00 | 381.437,70 |
| Hrvatski Leskovac | Jezeranska | 379,00 | 2196,00 | 452.885,64 |
|  | Pilinka | 1102,00 | 6449,00 | 1.443.096,21 |
| Kajzerica | VII. Južna Obala | 284,00 | 1278,00 | 287.036,77 |
|  | XI. Podbrežje | 301,00 | 1290,00 | 290.683,07 |
| Lučko | Predanići | 320,00 | 1728,00 | 223.942,45 |
|  | Sijačevo šetalište | 163,00 | 980,00 | 203.731,69 |
| Savski Gaj | Savski gaj IX. put | 279,00 | 1255,00 | 218.956,07 |
| Remetinec | Remetinečki gaj | 174,00 | 783,00 | 260.836,70 |
| Trnsko | Trnsko 3A - 3C | 61,00 | 320,00 | 64.855,35 |
|  | Trnsko 33A - 32C | 61,00 | 346,00 | 78.493,71 |
| Sveta Klara | Posedarska | 219,00 | 665,00 | 133.829,30 |
|  | Zelengorska 2A - 2D | 91,00 | 180,00 | 35.852,12 |
|  | Milana Šenoe odv. | 212,00 | 850,00 | 170.201,54 |
| UKUPNO (bez PDV-a) |  | 5.010,00 | 27.184,00 | 4.783.072,04 |
| UKUPNO (s PDV-om) |  |  |  | 5.978.840,05 |