2.8.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Trešnjevka - sjever u 2019. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2019. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

| Vrsta komunalne djelatnosti | Sredstva u Programu GČ | Sredstva u planovima MKA MO | Ukupna planirana sredstva | Ukupno izvršeno (u kunama) | Izvršeno (u %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 1.138.000,00 | 0,00 | 1.138.000,00 | 986.381,14 | 86,68 |
| održavanje čistoće javnih površina | 5.193.000,00 | 0,00 | 5.193.000,00 | 3.597.998,89 | 69,29 |
| održavanje javnih zelenih površina | 2.194.800,00 | 3.426.885,00 | 5.621.685,00 | 5.621.685,00 | 100,00 |
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 1.802.000,00 | 6.957.615,00 | 8.759.615,00 | 8.222.380,70 | 93,86 |
| Ukupno | 10.327.800,00 | 10.384.500,00 | 20.712.300,00 | 18.428.445,73 | 88,97 |

2.8.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Na području Gradske četvrti u tijeku 2019. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. izvršila je sljedeće poslove održavanja objekata i uređaja za odvodnju atmosferskih voda:

| Vrsta radova | Količina radova |
| --- | --- |
| Čišćenje slivnika | 4.318 komad (od ukupno 3.845) |
| Izvanredno čišćenje pripadajuće mreže | 1.210 metara |

Za izvršenje poslova utrošeno je 986.381,14 od ukupno planiranih 1.138.000,00 kuna, odnosno 86,68% planiranih sredstava.

2.8.3. Održavanje čistoće javnih površina

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2019. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 789.184 m², strojno čišćenje velikom čistilicom 403.878 m² te pranje autocisternom 606.712 m² javnih površina.

Vrijednost radova  izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi:

| Vrsta radova | Vrijednost radova (s PDV-om) |
| --- | --- |
| Ručno čišćenje | 1.965.444,00 |
| Strojno čišćenje - velika čistilica | 377.818,35 |
| Strojno pranje - cisterna | 675.952,70 |
| Deponiranje otpada | 258.155,68 |
| Zimska služba | 44.835,03 |

Za financiranje ove vrste poslova na području Gradske četvrti potrošeno je 3.597.998,89 kuna, odnosno 69,29 % od planiranog.

2.8.4. Održavanje javnih zelenih površina

Na području gradske četvrti Trešnjevka sjever evidentirano je 489.822  m2 ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 425.299 m2 sa 21.948 komada raznog grmlja, 5.052 m  živica, 1.448 komada drvorednih stabala u 11.201 m drvoreda, 4.499 kom parkovnih stabala, 1.360 m2 cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 32 ukrasne posude, 33.190 m2 raznih staza, antitraumatskih podloga 6.895 m2, 221 sprava na dječjim igralištima, 395 koševa za smeće, 658 klupa, 33 stolova, 4.310 m zaštitnih ograda, 2.019 kom klamerica i stupića, 12 m2 pješčanika te 16.035 m2 neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

U tijeku 2019. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

| Opis radova | Vrijednost radova (s PDV-om) |
| --- | --- |
| Čišćenje javnih zelenih površina. | 211.967,40 |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. | 1.855.759,23 |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina- | 1.298.200,21 |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 622.244,71 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 258.737,93 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 514.236,19 |
| Fitosanitetska zaštita. | 34.449,80 |
| Čišćenje snijega. | 81.345,80 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka. Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređenje neuređenih površina, održavanje mehanizacije koja se koristi pri realizaciji programa. | 744.743,74 |

Za financiranje izvršenih radova potrošeno je ukupno 5.621.685,00 kuna.

2.8.5. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta

Na području Gradske četvrti Trešnjevka - sjever evidentiran je 96.681 metar prometnica ukupne površine 611.502 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 4,50 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti utrošeno je ukupno 6.799.709,85 kuna i to za sljedeće osnovne namjene:

| Skupina poslova | Vrijednost (sa PDV-om) |
| --- | --- |
| Ljetno održavanje | 3.835.844,51 kn |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 1.422.670,85 kn |
| Udio Gradske četvrti u troškovima zimskog održavanja i drugim zajedničkim troškovima održavanja na razini Grada | 8.344.160,18 kn |

U okviru ljetnog održavanja podružnica Zagrebačke ceste izvela je sljedeće važnije radove:

| Opis radova | Količina |
| --- | --- |
| Sanacija asfaltnih površina | 432,10 tona asfalta |
| Sanacija hladnim asfaltom | 0,9 tona asfalta |
| Rušenje i ugradnja novih rubnjaka i rigola | 258,50 m |
| Sanacija poklopaca komunalnih instalacija | 26 kom. |
| Sanacija propada | 187,60 m² |

Realizacijom planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora asfaltirano je 1.081,50 metara cesta i to:

| MJESNI ODBOR | NAZIV ULICE | DUŽINA (m) | POVRŠINA (m²) | IZNOS (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stara Trešnjevka | Baščanska | 90,00 | 751,40 | 165.120,24 |
| Samoborček | Nova cesta | 124,50 | 305,17 | 72.567,01 |
|  | Otona Kučere | 139,00 | 329,70 | 84.035,71 |
| Nikola Tesla | Zorkovačka 2 - 4 | 108,00 | 216,00 | 51.199,76 |
| Pongračevo | Fallerovo šetalište 37-39 | 100,00 | 607,00 | 149.214,40 |
| Dr. Ante Starčević | Hanamanova | 102,00 | 930,23 | 197.702,22 |
| Stara Tršnjevka | Dužice - Zagrebačka av. | 55,00 | 74,60 | 64.688,20 |
| Rudeš | Uljanički put | 212,00 | 721,00 | 200.335,60 |
|  | Erdutski put | 151,00 | 739,15 | 153.273,54 |
| UKUPNO (bez PDV-a) |  | 1.081,50 | 4.674,25 | 1.138.136,68 |
| UKUPNO (s PDV-om) |  |  |  | 1.422.670,85 |