2.9.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Trešnjevka - jug u 2019. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2019. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

| Vrsta komunalne djelatnosti | Sredstva u Programu GČ | Sredstva u planovima MKA MO | Ukupna planirana sredstva | Ukupno izvršeno (u kunama) | Izvršeno (u %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 1.267.000,00 | 0,00 | 1.267.000,00 | 1.260.635,01 | 99,50 |
| održavanje čistoće javnih površina | 5.634.000,00 | 0,00 | 5.634.000,00 | 5.390.688,78 | 95,68 |
| održavanje javnih zelenih površina | 6.546.100,00 | 6.120.480,00 | 12.666.580,00 | 12.666.580,00 | 100,00 |
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 3.959.000,00 | 6.630.520,00 | 10.589.520,00 | 9.449.932,01 | 89,24 |
| Ukupno | 17.406.100,00 | 12.751.000,00 | 30.157.100,00 | 28.767.835,80 | 95,39 |

2.9.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Na području Gradske četvrti u tijeku 2019. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. izvršila je sljedeće poslove održavanja objekata i uređaja za odvodnju atmosferskih voda:

| Vrsta radova | Količina radova |
| --- | --- |
| Čišćenje slivnika | 2.110 komada (od ukupno 4.280) |
| Održavanje odvodnje podvožnjaka | 158 radna sata |
| Održavanje odvodnje pothodnika | 406 radnih sati |
| Čišćenje pripadajuće mreže | 1.330 metara |

Za izvršenje navedenih poslova upotrijebljeno je 1.260.635,01 kuna, odnosno 99,50%.

2.9.3. Održavanje čistoće javnih površina

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2019. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 923.224 m², strojno čišćenje velikom čistilicom 567.131 m²  te pranje autocisternom 852.047 m² javnih površina.

Vrijednost radova  izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi:

| Vrsta radova | Vrijednost radova (bez PDV-a) |
| --- | --- |
| Ručno čišćenje | 3.365.403,60 |
| Strojno čišćenje - velika čistilica | 576.754,45 |
| Strojno pranje - cisterna | 616.866,03 |
| Deponiranje otpada | 197.393,64 |
| Zimska služba | 60.350,14 |

Od planiranih 5.634.000,00 na području Gradske četvrti potrošeno je 5.390.688,78 kuna što iznosi 95,68% od planiranih sredstava.

2.9.4. Održavanje javnih zelenih površina

Na području gradske četvrti Trešnjevka jug evidentirano je 1.370.627 m2 ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 1.238.932 m2 sa 46.392 komada raznog grmlja,  9.637 m  živica, 4.535 komada drvorednih stabala u 29.841 m drvoreda, 10.939 kom parkovnih stabala, 2.853 m2 cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 78 ukrasnih posuda, 87.777 m2 raznih staza, antitraumatskih podloga 13.587 m2, 427 sprava na dječjim igralištima, 556 koševa za smeće, 1.809 klupa, 90 stolova, 1.104 m zaštitnih ograda, 2.244 kom klamerica i stupića, 93 m2 pješčanika, 2.438 m2 uređenih površina u kazetama te 80.000 m2 neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

U tijeku 2019. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

| Opis radova | Vrijednost radova (s PDV-om) |  |
| --- | --- | --- |
| Čišćenje javnih zelenih površina. |  | 781.481,60 |  |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. |  | 5.881.316,88 |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina |  | 2.258.681,81 |  |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. |  | 793.707,49 |  |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. |  | 336.584,80 |  |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. |  | 915.197,70 |  |
| Fitosanitetska zaštita. |  | 67.054,08 |  |
| Čišćenje snijega. |  | 102.317,76 |  |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka. Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređenje neuređenih površina, održavanje mehanizacije koja se koristi pri realizaciji programa. |  | 1.530.237,89 |  |

Za financiranje izvršenih radova potrošeno je ukupno 12.666.580,00 kune,

2.9.5. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta

Na području Gradske četvrti Trešnjevka - jug evidentirana su 90.623 metra prometnica ukupne površine 598.210 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 4,40 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti utrošeno je ukupno 5.046.969,72kuna i to za sljedeće osnovne namjene:

| Skupina poslova | Vrijednost (s PDV-om) |
| --- | --- |
| Ljetno održavanje | 9.288.984,24 kn |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 4.402.962,29 kn |
| Udio GČ u troškovima zimskog održavanja i drugim zajedničkim troškovima održavanja na razini Grada | 4.079.367,20 kn |

U okviru ljetnog održavanja podružnica Zagrebačke ceste izvela je sljedeće važnije radove:

| Opis radova | Količina |
| --- | --- |
| Sanacija asfaltnih površina | 107,40 tone asfalta |
| Sanacija hladnim asfaltom | 4,5 tone asfalta |
| Strojno profiliranje kolnika | 350,00 m2 |
| Rušenje i ugradnja novih rubnjaka | 280,10 m |
| Sanacija poklopaca komunalnih instalacija | 13 kom. |
| Sanacija propada | 688,34 m² |

Realizacijom planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora asfaltirano je 1716  metara cesta i to:

| MJESNI ODBOR | NAZIV ULICE | DUŽINA (m) | POVRŠINA (m²) | IZNOS (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrbani | Palagruška | 267,00 | 2.054,00 | 452.354,19 |
| Gajevo | Bernarda Vukasa | 94,00 | 920,00 | 182.138,70 |
| Knežija | Josipa Roglića | 160,00 | 1630,00 | 354.742,32 |
| Horvati- Srednjaci | Horvačanski zavoj | 382,00 | 2900,00 | 608.696,22 |
| Jarun | Jarunska obala | 113,00 | 440,00 | 80.933,73 |
|  | Bartolići | 895,00 | 5924,00 | 1.543.758,46 |
|  | Našička | 42,00 | 274,00 | 63.874,36 |
| Prečko | Tavankutska | 145,00 | 1180,00 | 235.871,85 |
| UKUPNO (bez PDV-a) |  | 1.716,00 | 15.322,00 | 3.522.369,83 |
| UKUPNO (s PDV-om) |  |  |  | 4.402.962,29 |