2.2.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Trnje u 2018. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2018. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

| Vrsta komunalne djelatnosti | Sredstva u Programu GČ | Sredstva u planovima MKA MO | Ukupna planirana sredstva | Ukupno izvršeno (u kunama) | Izvršeno (u %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 588.000,00 | 0,00 | 588.000,00 | 1.209.053,45 | 205,62 |
| održavanje čistoće javnih površina | 2.585.000,00 | 2.795.247,00 | 5.380.247,00 | 5.563.862,16 | 103,41 |
| održavanje javnih zelenih površina | 6.405.250,00 | 3.711.680,00 | 10.116.930,00 | 12.941.768,91 | 127,92 |
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 1.733.500,00 | 2.021.073,00 | 3.754.573,00 | 6.119.579,84 | 162,99 |
| Ukupno | 11.311.750,00 | 8.528.000,00 | 19.839.750,00 | 25.834.264,36 | 130,21 |

2.3.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Na području Gradske četvrti u tijeku 2018. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. izvršila je sljedeće poslove:

| Vrsta radova | Količina radova |
| --- | --- |
| Čišćenje slivnika | 2.777 komada (od ukupno 3.800) |
| Održavanje odvodnje podvožnjaka | 103 radnih sati |
| Održavanje odvodnje pothodnika | 339 radnih sati |
| Intervencije na internim kanalima škola, vrtića i drugih javnih ustanova | 6 radnih sati |
| Čišćenje mreže velikih profila | 1.110 metara |

Za izvršenje navedenih poslova upotrijebljeno je 1.209.053,45 kuna, odnosno 105,62 % planiranog iznosa.

2.3.3. Održavanje čistoće javnih površina

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2018. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 788.217 m², strojno čišćenje 673.426 m² velikom i 241.443 m² malom čistilicom te pranje autocisternom 572.401 m² javnih površina.

Vrijednost radova izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi:

| Vrsta radova | Vrijednost radova |
| --- | --- |
| Ručno čišćenje | 3.160.396,80 |
| Strojno čišćenje - velika i mala čistilica | 397.226,46 |
| Strojno pranje - cisterna | 662.670,17 |
| Deponiranje otpada | 89.925,59 |
| Prijevoz sanduka i kontejnera | 117.908,17 |

Na području Gradske četvrti potrošeno je ukupno 5.398.315,78 kuna, odnosno 3,41 % više od planiranog.

2.3.4. Održavanje javnih zelenih površina

Na području Gradske četvrti Trnje evidentirano je 1.282.504 m2 ukupnih parkovnih površina, od kojih 1.152.936 m2  travnatih površina, sa 110.642 komada raznog grmlja, 14.810 metara živica, 3.006 komada drvorednih stabala u 21.793 metra drvoreda, 11.568 komada parkovnih stabala, 8.952 m2 sezonskih i trajnih cvjetnjaka, 160 ukrasnih posuda, 52.129 m2 raznih staza, 22.916 m2 antitraumatskih podloga, 327 sprava na dječjim igralištima, 450 koševa za smeće, 1.211 klupa, 95 stolova, 1.356 metara zaštitnih ograda, 3.044 komada "klamerica" i stupića, 829 m² pješčanika, 1.234 m2 uređenih površina u kazetama te 155.849 m² neizgrađenog građevinskog zemljišta (korovišta).

U tijeku 2018. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

| Opis radova | Vrijednost radova |
| --- | --- |
| Čišćenje javnih zelenih površina. | 546.278,40 |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. | 4.712.875,03 |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina. | 2.347.267,80 |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 1.546.225,66 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 935.649,76 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 862.714,68 |
| Fitosanitetska zaštita. | 134.723,32 |
| Čišćenje snijega. | 287.769,64 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka. Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređenje neuređenih površina, održavanje mehanizacije koja se koristi pri realizaciji programa. | 1.568.264,62 |

Za financiranje izvršenih radova potrošeno je ukupno 12.941.768,91 odnosno 127,92 % planiranog.

2.3.5. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta

Na području Gradske četvrti Trnje evidentirano je 89.136,00 metara prometnica ukupne površine 611.497,45 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 4,50 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti u 2018. utrošeno je ukupno 6.119.579,84 kune i to za sljedeće osnovne namjene:

| Skupina poslova | Iznos (bez PDV-a) |
| --- | --- |
| Ljetno održavanje | 672.970,69 kn |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 126.102,08 kn |
| Udio Gradske četvrti u troškovima zimskog održavanja i drugim zajedničkim troškovima održavanja na razini Grada | 3.809.304,13 kn |

U okviru ljetnog održavanja podružnica Zagrebačke ceste izvela je sljedeće važnije radove:

| Opis radova | Količina |
| --- | --- |
| Sanacija asfaltnih površina | 95,00 tone asfalta |
| Sanacija hladnim asfaltom | 4,00 tona asfalta |
| Rušenje i ugradnja novih rubnjaka | 60,00 m |
| Sanacija poklopaca komunalnih instalacija | 35 kom |
| Sanacija propada | 760,41 m² |