STATUS PROJEKTA

MODERNIZACIJA ZOOLOŠKOG VRTA U ZAGREBU – I. FAZA

| Nositelj projekta | Grad Zagreb |  |
| --- | --- | --- |
| Partner u projektu | Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba |  |
| Trajanje projekta | 24 mjeseca |  |
| Ukupna vrijednost projekta | 37.853.343,04 kn |  |
| Izvori financiranja | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) – bespovratna sredstva | 35.960.675,88 kn (95%) |
|  | Proračun Grada Zagreba | 1.892.667,16 kn |
| Opći cilj projekta | Jačanje turističkoga potencijala grada Zagreba |  |

„OTVARAJU SE GRADILIŠTA TE ZAPOČINJE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA U ZOO-U ZAGREB“

U listopadu 2014. započela je provedba projekta „Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu –prva faza“. Tijekom prvih  6 mjeseci odrađen je velik dio poslova vezan uz provedbu postupaka javne nabave  radova (gradnja), usluga stručnog nadzora, projektantskog nadzora, priprema materijala i stručnih podloga vezanih direktno i indirektno uz Projekt,  itd.  Zahvaljujući provedenim postupcima javne nabave  potpisani su ugovori sa izvođačima radova i pružateljima usluga, pa je  26. ožujka 2015. prijavljen  početak građenja sukladno odredbama važećih zakonskih propisa.

Gradilišta 1. Funkcionalno-tehničke cjeline (Izgradnja ROV Centra - Restoran, odmorište, vidikovac, Proširenje edukacijskog centra, Održavanje i sanacija sjeverne ograde i servisnog puta te  Sanacija centralne kotlovnice) otvoreno je  7. travnja 2015. čime je  započelo provođenje radova.  Procijenjena vrijednost radova 1. Funkcionalno-tehničke cjeline iznosi 9.724.506,00 kn (bez PDV-a), a rok izvođenja radova je 10 mjeseci.

Proveden je postupak javne nabave te je ugovorena i realizacija 3. Funkcionalno-tehničke cjeline (Gradnja i krajobrazno uređenje volijere za afričke ptice s biofilterom u sklopu Zoološkog vrta u Zagrebu) procijenjene vrijednosti 3.979.334,00 kn (bez PDV-a). Prijava gradilišta i radovi započet će u najskorije vrijeme.