**STATUS PROJEKTA**

**MODERNIZACIJA ZOOLOŠKOG VRTA U ZAGREBU – I. FAZA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C:\Users\mduric\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\GDCX8WZ3\EUROPEAN STARS.pngNositelj projekta** | Grad Zagreb | |
| **Partner u projektu** | Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba | |
| **Trajanje projekta** | 24 mjeseca | |
| **Ukupna vrijednost projekta** | 37.853.343,04 kn | |
| **Izvori financiranja** | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) – bespovratna sredstva | 35.960.675,88 kn (95%) |
| Proračun Grada Zagreba | 1.892.667,16 kn |
| **Opći cilj projekta** | Jačanje turističkoga potencijala grada Zagreba | |

**„OTVARAJU SE GRADILIŠTA TE ZAPOČINJE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA U ZOO-U ZAGREB“**

U listopadu 2014. započela je provedba projekta „Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu –prva faza“. Tijekom prvih  6 mjeseci odrađen je velik dio poslova vezan uz provedbu postupaka javne nabave  radova (gradnja), usluga stručnog nadzora, projektantskog nadzora, priprema materijala i stručnih podloga vezanih direktno i indirektno uz Projekt,  itd.  Zahvaljujući provedenim postupcima javne nabave  potpisani su ugovori sa izvođačima radova i pružateljima usluga, pa je  26. ožujka 2015. prijavljen  početak građenja sukladno odredbama važećih zakonskih propisa.

Gradilišta 1. Funkcionalno-tehničke cjeline (Izgradnja ROV Centra - Restoran, odmorište, vidikovac, Proširenje edukacijskog centra, Održavanje i sanacija sjeverne ograde i servisnog puta te  Sanacija centralne kotlovnice) otvoreno je  7. travnja 2015. čime je  započelo provođenje radova.  Procijenjena vrijednost radova 1. Funkcionalno-tehničke cjeline iznosi 9.724.506,00 kn (bez PDV-a), a rok izvođenja radova je 10 mjeseci.

Proveden je postupak javne nabave te je ugovorena i realizacija 3. Funkcionalno-tehničke cjeline (Gradnja i krajobrazno uređenje volijere za afričke ptice s biofilterom u sklopu Zoološkog vrta u Zagrebu) procijenjene vrijednosti 3.979.334,00 kn (bez PDV-a). Prijava gradilišta i radovi započet će u najskorije vrijeme.